**Информация по результатам контрольного мероприятия по проверке использования средств, направленных на реализацию программы Саратовской области**

 **«Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» в части подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» учреждений Управления образования администрации Балашовского муниципального района.**

**Основание для проведения контрольного мероприятия**:

Федеральный закон № 6-ФЗ от 07.02.2011 г. «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», Положение о Контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципального района, утвержденное решением Собрания депутатов Балашовского муниципального района № 03/07 от 31.03.2011г. (с изменениями), п. 2 плана работы Контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципального района на 2020 год, утвержденного распоряжением председателя Контрольно-счетной комиссии Балашовского муниципального района №20 от 20.12.2019 года (с изменением № 8 от 27.03.2020 года), писем Счетной палаты Саратовской области №06-58/1140 от 26.11.2019года, №06-58/3 от 09.01.2020года и соглашения по проведению параллельного контрольного мероприятия.

**Цель проверки**:

Проверка использования средств, направленных на реализацию программыСаратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» в части подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры».

**Объект проверки:** учреждения Управления образования администрации Балашовского муниципального района:

1.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Барки Балашовского района».

2.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Березка» с.Пады Балашовского района».

3.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа имени В.П. Сергеева с.Родничок Балашовского района».

4.Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа им. Героя Советского союза И.М. Привалова с.Алмазово Балашовского района».

5.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Сухая Елань Балашовского района».

6.Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Зернышко» с.Репное Балашовского района.

7.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад «Гнездышко» р.п Пинеровка Балашовского района.

8.Муниципальное автономное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Большой Мелик Балашовского района».

9.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Репное Балашовского района».

10.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Челночок» г.Балашова».

11.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Одуванчик» г.Балашова».

12.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Космос» г.Балашов».

13.Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад комбинированного вида «Ландыш» г.Балашова».

14.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа с.Тростянка Балашовского района».

15.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа с.Новопокровское Балашовского района».

16.Муниципальное общеобразовательное учреждение «Основная общеобразовательная школа п.Ветельный Балашовского района».

**Предмет проверки:**  Предусмотренные и освоенные бюджетные средства при реализации мероприятий программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» в части подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры».

**Срок проверки:** с 12.05.2020 года по 15.06.2020 года.

**Проверяемый период:** 2018 - 2019 годы.

**Метод проверки:** выборочный.

Проверка проведена с ведома начальника Управления образования администрации Балашовского муниципального района – Шатковской В.В., в результате контрольного мероприятия составлен акт №7 от 15.06.2020 года.

**План контрольного мероприятия:**

1. Нормативно- правовые акты объекта проверки учреждений Управления образования администрации Балашовского муниципального района.

2.Общая характеристика муниципальной программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» в части подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры».

3. Исполнение муниципальной программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» в части подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры».

4.Оценка эффективности реализации муниципальной программы Саратовской области «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской области до 2020 года» в части подпрограммы «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры».

**Результаты контрольного мероприятия:**

**1.** Цель реализации региональной программы **«**Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской областидо 2020 года**»** одной из подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» повышение эффективности использования энергетических ресурсов на территории Саратовской области Управлением образования администрации Балашовского муниципального района достигнута не в полном объеме.

Средства направленные на реализацию мероприятий в 2018-2019 годах освоены в сумме **22 800,9 тыс. рублей,** в том числе 2018 год – 6 474,8 тыс. рублей, 2019 год – 16 326,1 тыс. рублей, которые израсходованы на выполнение мер по снижению затрат на энергетические ресурсы энергообеспечения и позволили незначительно сократить потребление объемов топливно- энергетических ресурсов в сравнении с базовыми значениями в большинстве учреждениях.

 Управлением образования администрации Балашовского муниципального района не полностью предпринимались меры в области энергосбережения подведомственных учреждений, призванные обеспечивать снижение объемов потребления энергоносителей и выделяемых бюджетных ассигнований на их оплату. Динамика показателей энергоэффективности в учреждениях Управления образования администрации Балашовского муниципального района объясняется используемым механизмом планирования расходов на коммунальные услуги, исходя из ранее достигнутых объемов бюджетного финансирования, ежегодно увеличиваемых на индекс – дефлятор. Также в рамках бюджетного планирования отсутствуют требования по удельному снижению потребления энергоресурсов. Работы по энергосбережению требуют определенных финансовых вложений, которые в течение длительного времени могут погашаться за счет получаемой экономии. Причём первоначальные вложения в закупку оборудования, в реконструкцию объекта покроются, только в случае грамотной эксплуатации объекта.

 Планирование потребления учреждений по КОСГУ 223 «Коммунальные услуги» осуществлялось Управлением образования администрации Балашовского муниципального района без учета объемов фактически потребленных учреждениями в предшествующем году каждого из используемых энергоресурсов в течение 5 лет подлежащих ежегодному уменьшению на 3%.

 Управлением образования администрации Балашовского муниципального района не обеспечено прохождение подведомственными учреждениями в 2018-2019 годах энергетических обследований, не приняты должные меры по оснащению в 2018-2019 годах учреждений приборами учета энергии.

**2**. **В нарушение ст.9** Федерального закона от 06.12.2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» ряд документов принят к бухгалтерскому учету без заполнения обязательных реквизитов, также поставка товара производилась раньше даты заключения договора.

**3**. **В нарушение п.3 ст.26** Федерального закона от 23.11.2009 года №261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» заключенные контракты и договора не содержат информации о классе энергетической эффективности товаров.

**4.** **В**  **нарушение ст.24**  Федерального закона от 23.11.2009 года №261 –ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» не обеспечено некоторыми учреждениями ежегодное снижение объемов потребленных ими тепловой энергии, электрической энергии, газа, воды не менее чем на 3%.

**5**. В справках представленных руководителями учреждений сроки о вводе объектов в эксплуатацию не соответствуют датам, отраженным в первичных документах.

Муниципальные программы являются одним из важнейших инструментов осуществления государственной структурной политики, реализации целей и приоритетных направлений социально – экономического развития района.

Расходы бюджетных средств на оплату потребления энергоносителей учреждений Управления образования администрации Балашовского муниципального района, участвующих в реализации региональной программы «Повышение энергоэффективности и энергосбережения в Саратовской областидо 2020 года**»** одной из подпрограмм «Энергосбережение и повышение энергоэффективности теплоснабжения и системы коммунальной инфраструктуры» имеют тенденцию снижения, однако стабильной динамики снижения затрат бюджета в рублевом выражении на протяжении 2018-2019 годов не наблюдается.

Контрольно- счетная комиссия Балашовского муниципального района рекомендует Управлению образования администрации Балашовского муниципального района при планировании бюджета на очередной финансовый год рассматривать вопросы финансового обеспечения мероприятий по энергосбережению и повышению энергоэффективности подведомственных учреждений.