13.08.2021 226-п

О внесении изменений в постановление

администрации Балашовского муниципального района от 08.06.2020 г. № 170-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района в 2020-2024 годах»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года № 131-ФЗ, Уставом Балашовского муниципального района, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Балашовского муниципального района от 08.06.2020 г. № 170-п «Об утверждении муниципальной программы «Строительство объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района в 2020-2024 годах»:

1.1. Муниципальную программу изложить в новой редакции, согласно приложению №1 к настоящему постановлению.

2. Отделу информации и общественных отношений администрации муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» [www.balashov-tv.ru](http://www.balashov-tv.ru/), разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре и градостроительству, начальника управления капитального строительства Масякина О.В.

Глава Балашовского

муниципального района П.М. Петраков

 Приложение № 1

к постановлению администрации

Балашовского муниципального района

от \_\_13.08.2021\_ № \_\_226-п\_\_

Муниципальная программа

«Строительство объектов социальной сферы

на территории Балашовского муниципального района

в 2020-2024 годах»

г. Балашов 2021 г.

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Строительство объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района в 2020-2024 годах»

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Наименование Программы | Муниципальная программа «Строительство объектов социальной сферы на территории Балашовского муниципального района в 2020-2024 годах» (далее – Программа). |
| 2. Заказчик Программы  | Администрация Балашовского муниципального района. |
| 3. Основные разработчики Программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |
| 4. Исполнители программы | Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального районаУправление образования администрации Балашовского муниципального района |
| 5. Основная цель Программы | Строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений на территории Балашовского муниципального района |
| 6. Задачи Программы | - увеличение количества объектов социальной сферы за счет строительства, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям;- паспортизация и проектирование объектов;- благоустроенность территории. |
| 7. Целевые индикаторы программы и их значения | Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений.Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%.Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с СП 251.1325800.2016 на 100%. |
| 8.Сроки и этапы реализации Программы  | 2020– 2024 годыОсуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год. |
| 9.Перечень основных мероприятий | Строительство объектов социальной сферы (дошкольного и общеобразовательного учреждений) |
| 10. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования мероприятий Программы с 2020 по 2024 гг. составляет 127 684,4 тыс. рублей, в том числе: - 114 271,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета,- 13 413,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района. Финансирование по годам:2020 г. составляет 3 433,3 тыс. рублей, в том числе:- 3 433,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.2021 г. составляет 124 191,1 тыс. рублей, в том числе:- 114 271,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета,- 9 920,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.2022 г. составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе:- 60,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района2023 г. составляет 0 тыс. руб.2024 г. составляет 0 тыс. руб. |
| 11. Ожидаемые результаты реализацииПрограммы | Строительство объектов социальной сферы (общеобразовательного учреждения) позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования, создаст дополнительные места в новых учреждениях.  |
| 12. Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Достижение целевых индикаторов и исполнение запланированных мероприятий не менее чем на 100%. |
| 13. Контроль за исполнением  | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется:Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области, Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Управлением образования администрации Балашовского муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

1. Характеристика проблемы.

На сегодняшний день на территории Балашовского муниципального района функционируют 26 дошкольных образовательных учреждений, в том числе в городе - 18 и в районе - 8.

Количество детей дошкольного возраста в районе стабильно (3700 человек). Однако следует отметить неуклонный рост количества детей ясельного возраста (в 2018г. – 212 человек, в 2019г. – 237 человек, в 2020г. – 252 человек), родители которых желают получить места в группах обще развивающей направленности для детей раннего возраста.

Материально-техническая база, организации предметно-пространственной развивающей среды (согласно ФГОС ДО) большинства дошкольных образовательных учреждений города в виде основных ориентиров, определяющих качество современного дошкольного учреждения, не позволяют получить положительные отзывы от родителей (законных представителей) при проведении независимой оценки качества дошкольного образовательного учреждения.

Полноценная предметно-пространственная развивающая среда, в каждой группе детского сада по ФГОС ДО, которая обеспечивает возможность педагога эффективно развивать индивидуальность каждого ребенка с учетом его интересов, уровня активности, должна состоять из большой уличной игровой и спортивной площадки; иметь в наличии спортзал в здании, наличие спальных помещений.

Из городских дошкольных образовательных учреждений:

- 3 учреждения (МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Лучик» г.Балашова, МАДОУ д/с «Пчелка» г.Балашова) расположены в приспособленных зданиях;

- 2 учреждения (МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова, МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова) с фактическим износом конструкций – 100%

- 6 учреждений (МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, МДОУ д/с «Космос» г.Балашова, МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова, МДОУ д/с «Черёмушки» г.Балашова, МДОУ д/с «Золотой ключик» г.Балашова) с фактическим износом систем водоснабжения и отопления – 80%;

- 8 учреждений (МДОУ д/с «Ёлочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Золотой ключик» г.Балашова (старый корпус), МАДОУ д/с «Юбилейный» г.Балашова (старый корпус), МДОУ д/с «Дюймовочка» г.Балашова, МДОУ д/с «Ивушка» г.Балашова (старый корпус), МДОУ д/с «Рябинка» г.Балашова, МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова, МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова) не имеют отдельно выделенных помещений для организации дневного сна. Из-за отсутствия спальных помещений дневной сон организуется в игровых комнатах или в приспособленных помещениях (летние веранды старого здания МДОУ д/с «Одуванчик» г.Балашова, МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова) на выдвижных двухуровневых кроватях.

- 11 учреждений не имеют отдельно выделенных спортивных залов.

Немаловажным моментом в организации образовательной деятельности в дошкольном учреждении является наличие игровых и физкультурных площадок. Только 3 детских сада (МДОУ д/с «Зёрнышко» г.Балашова, МАДОУ д/с «Ивушка» г.Балашова, МАДОУ д/с «Юбилейный г.Балашова) имеют современное игровое и спортивное оборудование на прогулочных и спортивных площадках и в 4 ДОУ функционирует бассейн (МДОУ д/с «Ландыш» г.Балашова, МДОУ д/с «Дубравушка» г.Балашова МДОУ д/с «Челночок» г.Балашова, МДОУ д/с «Росинка» г.Балашова).

В связи с неудовлетворительным оснащением спортивных площадок и отсутствием беговых дорожек нет возможности проводить спортивные мероприятия для воспитанников в летний оздоровительный период.

Федеральный закон от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» впервые стал рассматривать дошкольное образование как первый уровень образования. Иными словами, преемственность дошкольного и начального общего образования поддерживается на уровне государства.

Требования к условиям, содержанию и результатам начального общего образования зафиксированы на сегодняшний день в Федеральных государственных образовательных стандартах начального общего образования. Аналогичные требования применительно к дошкольному образованию отражены в Федеральных государственных образовательных стандартах дошкольного образования. И в том, и в другом стандарте заложена установка на преемственность между дошкольным и начальным общим образованием. В частности, во ФГОС начальной школы говорится, что системно-деятельностный подход, лежащий в основе стандарта, предполагает «обеспечение преемственности дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования».

Для родителей, как участников образовательного процесса, позитив видится в обеспечении преемственности и непрерывности между всеми уровнями образования (дошкольного, начального, основного и среднего), близким расположением всех зданий друг к другу, широкими возможностями организации системы дополнительного образования, созданием единой службы психолого-педагогического сопровождения воспитанников, обучающихся и родителей и т.п.

Для педагогов преимущества выражаются в увеличении контингента воспитанников и обучающихся и, как следствие, увеличение заработной платы, повышение педагогического мастерства и профессионализма всех работников учреждения, трансляция накопленного опыта.

На сегодняшний день на территории Балашовского муниципального района функционируют 39 общеобразовательных учреждений:

- в городе -15, в том числе 12 - дневных учреждений, 3 - вечерних (сменных), из них 2 - при УФСИН;

- в районе - 24, в том числе 19 - средних школ, 5 - основных.

 В 2019/2020 учебном году 97,9 % учащихся обучаются по федеральным государственным стандартам, реализация которых напрямую зависит от созданных современных условий для организации учебного процесса.

В дневных общеобразовательных учреждениях города обучаются 7086 человек.

В связи со значительным износом зданий образовательных учреждений в них невозможно создать современные условия в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями. Так, часть здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова», построена в 1898 году, МБОУ СОШ №9 г. Балашова им. П.А. Столыпина в 1911 году. Зданиям МОУ СОШ №7 и №16 более 80 лет, МОУ «Гимназия № 1», МОУ СОШ №5, №17 и МАОУ СОШ №6 им Крылова И.В. более 50 лет. Часть здания МАОУ СОШ №6 им Крылова И.В. находится в аварийном состоянии. Спортивные залы здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова» и МОУ СОШ №17 размещены в приспособленных помещениях. Пищеблоки и обеденные залы МОУ СОШ №7, №17 здания МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова» также размещены в приспособленных помещениях, что не позволяет в полной мере выполнять требования, предъявляемые к организации питания.

В связи с недостаточным количеством учебных кабинетов образовательный процесс в МОУ СОШ №7 организован в две смены. В МОУ «Гимназия № 1», МОУ «Гимназии им. Ю.А. Гарнаева г. Балашова», МОУ СОШ №3, №7, №12, МБОУ СОШ №9 г. Балашова им. П.А. Столыпина количество детей превышает проектную мощность.

Выходом из сложившейся ситуации является строительство дошкольных и общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям.

Реализация данной Программы внесет существенный вклад в развитие социальной инфраструктуры муниципального района.

1. Основные цели и задачи Программы.

Основной целью Программы является строительство новых дошкольных и общеобразовательных учреждений, как объектов социальной сферы, а так же развитие пространственной среды учреждений социальной сферы муниципального района за счет создания дополнительных мест в новых образовательных учреждениях.

Для достижения указанной цели должны быть решены следующие задачи:

- увеличение количества объектов социальной сферы за счет строительства, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к дошкольным и общеобразовательным учреждениям;

- паспортизация и проектирование объектов;

- благоустроенность территории.

Введение в действие двух объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений.

Проведение паспортизации и проектирование позволит организовать эффективное планирование мероприятий и носит подготовительный характер в выполнении Программы.

Благоустроенность территории позволит разместить на прилегающих к объектам участках спортивных развлекательных сооружений и мест отдыха.

Строительство с соблюдением необходимых требований для образовательных учреждений в соответствии с СП 252.1325800.2016, СП 251.1325800.2016.

Программа предусматривает достижение целей к концу 2024 г.

По итогам года проводится анализ эффективности проведения мероприятий, расходования средств на основе оценки основных целевых индикаторов и показателей, а так же определяются промежуточные результаты реализации Программы.

Программа представляет собой комплекс взаимосвязанных мероприятий.

1. Механизм реализации и управления Программой.

Настоящей Программой предусмотрена реализация мероприятий, направленных на увеличение количества дошкольных и общеобразовательных учреждений, отвечающих современным требованиям.

Заказчиком программы является администрация Балашовского муниципального района.

Соисполнителями Программы являются: Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, на которое возлагается составление проектно-сметной документации строительства образовательных учреждений, проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства, контроль за деятельностью Поставщиков и Подрядчиков, внесение предложений по уточнению и корректировке мероприятий; Управление образования администрации Балашовского муниципального района, на которое в рамках данной программы также возложены функции по составлению проектно-сметной документации строительства дошкольного учреждения и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства по согласованию с Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района.

Исполнители Программы несут ответственность за своевременную, качественную подготовку и реализацию Программы, обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию.

1. Целевые индикаторы Программы.

Проектирование и строительство объектов социальной сферы: дошкольного и общеобразовательного учреждений.

Ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения в соответствии с СП 252.1325800.2016 на 100%.

Ввод в эксплуатацию общеобразовательного учреждения в соответствии с СП 251.1325800.2016 на 100%.

1. Оценка эффективности, прогноз ожидаемых результатов

реализации Программы.

Строительство объектов социальной сферы (общеобразовательного учреждения) позволит обеспечить население безопасными и доступными объектами социальной инфраструктуры, повысит качество услуг в сфере образования, создаст дополнительные места в новых учреждениях.

В рамках реализации Программы предполагается достижение следующих результатов:

В 2020 году изготовить проектно-сметные документации строительства дошкольных образовательных учреждений и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

В 2021 году построить и ввести в эксплуатацию дошкольное образовательное учреждение, которое будет соответствовать требованиям и нормам; изготовить проектно-сметную документацию строительства общеобразовательного учреждения и проведение экспертизы достоверности сметной стоимости строительства.

В 2022-2024 г.г. мероприятия будут осуществляться в рамках выделенных средств.

1. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Источником финансирования Программы являются средства федерального бюджета и бюджета Балашовского муниципального района.

Общий объем финансирования мероприятий Программы с 2020 по 2024 гг. составляет 127 684,4 тыс. рублей, в том числе:

- 114 271,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

- 13 413,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

Финансирование по годам:

1) 2020 г. составляет 3 433,3 тыс. рублей, в том числе:

 - 3 433,3 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

2) 2021 г. составляет 124 191,1 тыс. рублей, в том числе:

 - 114 271,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета,

 - 9 920,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

3) 2022 г. составляет 60,0 тыс. рублей, в том числе:

- 60,0 тыс. руб. из средств бюджета Балашовского муниципального района.

4) 2023 г. составляет 0 тыс. руб.

5) 2024 г. составляет 0 тыс. руб.

1. Программные мероприятия.

Перечень программных мероприятий отражен в Приложении к настоящей программе.

1. Сроки реализации Программы.

Срок реализации программы рассчитан на 2020-2024 годы.

Осуществляется поэтапно в рамках выделенных средств из соответствующих бюджетов на каждый финансовый год.

1. Контроль за исполнением Программы.

Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района осуществляет координацию работ по реализации Программы.

Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется: Администрацией Балашовского муниципального района Саратовской области, Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района, Управлением образования администрации Балашовского муниципального района, в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.

Приложение к программе

Перечень программных мероприятий по муниципальной программе «Строительство объектов социальной сферы

на территории Балашовского муниципального района в 2020-2024 годах»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Наименование мероприятий | Главные распорядители/исполнители | Объем финансирования, тыс. руб. | Источник финансирования, тыс. руб. | Ожидаемый результат |
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|
| 1 | Составление проектно-сметной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 120 мест и экспертиза достоверности сметной стоимости строительства | Управление образования администрации БМР | 1 740,0 |  |  |  |  | Бюджет БМР | Подготовка документации, строительство и ввод в эксплуатацию зданий дошкольных образовательных и общеобразовательных учреждений,соответствующих современным требованиям и нормам |
| 2 | Составление проектно-сметной документации на строительство дошкольного образовательного учреждения на 160 мест и экспертиза достоверности сметной стоимости строительства | Управление капитального строительства администрации БМР | 1 693,3 |  |  |  |  | Бюджет БМР |
| 3 | Строительство и ввод в эксплуатацию дошкольного образовательного учреждения на 160 мест, в том числе приобретение технологического оборудования | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 114 271,1 |  |  |  | ФБ |
| 2 184,0 | Бюджет БМР |
| 4 | Выполнение инженерных изысканий, составление проектно-сметной документации на строительство общеобразовательного учреждения и экспертиза проектной документации объектов капитального строительства и результатов инженерных изысканий | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 4 917,8 |  |  |  | Бюджет БМР |
| 5 | Составление проекта и выполнение работ по подключению временного электроснабжения строящегося дошкольного образовательного учреждения на 160 мест | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 193,9 |  |  |  | Бюджет БМР |
| 6 | Осуществление технологического присоединения к электрическим сетям строящегося дошкольного образовательного учреждения на 160 мест | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 107,3 | 60,0 |  |  | Бюджет БМР |
| 7 | Проведение оценки фактического состояния объектов капитального строительства, составление проектно-сметной документации на снос аварийных объектов  | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 120,0 |  |  |  | Бюджет БМР | Выявление и сокращение аварийного фонда объектов капитального строительства |
| 8 | Снос объектов капитального строительства, признанных аварийными и подлежащими сносу | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 1 797,0 |  |  |  | Бюджет БМР |
| 9 | Строительный контроль по обеспечению качества и объема выполняемых работ | Управление капитального строительства администрации БМР |  | 600,00 |  |  |  | Бюджет БМР | Соответствие качества и объемов работ нормативным требованиям |
| Итого |  | 3 433,3 | 124 191,1 | 60,0 |  |  |  |  |

Заместитель главы администрации Балашовского

муниципального района по архитектуре и градостроительству,

начальник управления капитального строительства О.В. Масякин