28.10.2016 г.											229-п

О внесении изменений в  постановление

администрации Балашовского

муниципального района  от 20.12.2011 года №212-п

«Об утверждении комплексной программы развития

систем коммунальной инфраструктуры

Балашовского муниципального района 2011-2020 гг.»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» от 06.10.2003 года №131-ФЗ, в связи с изменением сроков и объёмов финансирования, изменением организационно-правовой формы предприятий, на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Внести изменения в Постановление от 20.12.2011 г.№ 212-п  «Об утверждении комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры  Балашовского муниципального района 2011-2020 гг.»:

1.1. По тексту Программы вместо «МУП «Комплекс» читать ООО «Теплоцентр», вместо ООО «Кварт-С» читать МУП «СТБР»

1.2 Таблицу «Перечень программных мероприятий комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры  Балашовского муниципального района на 2011-2020 гг.» читать в новой редакции согласно приложению №1.

1.3  Таблицу «Распределение финансовых средств по программе на 2011-2020гг.» читать в новой редакции согласно приложению №2.

2. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодёжью администрации Балашовского муниципального района (Васильева Л.А.) опубликовать данное постановление в газете «Балашовская правда».

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента опубликования.

4. Контроль за  исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Балашовского

муниципального района		                                 	И.В.Талалайкин

Приложение №1 к Постановлению администрации Балашовского муниципального района №_229-п__от _28.10._2016г.

ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАМНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ

комплексной программы развития систем коммунальной инфраструктуры Балашовского муниципального района

на 2011-2020 г.

| № п/п | Наименование района, организации | Наименование и описание проекта, мероприятия | Капитальные вложения, тыс. руб. | Ориентировочный экономический эффект, тыс. руб. в год | Год реализации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Раздел - Модернизация систем теплоснабжения в бюджетной сфере и ЖКХ |
| 2 | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО Тепловая компания» | Децентрализация потребителей с внедрением автономных (индивидуальных) источников теплоснабжения: ул. Советская 209, пер. Озерный 3,пер. Озерный 3 а, ул. Спортивная 14,ул. Спортивная 16, ул. Спортивная 18,ул. Спортивная 20, ул. Спортивная 24,ул. Спортивная 22а, ул. Нефтяная 49,ул. Нефтяная, 51, 2–й Новый переулок, 3,ул. К. Маркса, 78, ул. Крайняя, 29,ул. Крайняя, 35, ул. Железнодорожная, 38, ул. Железнодорожная, 40, ул. Рабочая, 42, ул. Рабочая, 44, ул. 1-я Заводская, 3,ул. Комсомольская, 19, ул. Луначарского, 7,ул. Софинского, 15,ул. Гагарина, 142,пер. Шевченко, 5, пер. Петровский, 6,пер. Петровский, 8, пер. Крайний, 13,ул. Бестужева 45, пер. Резервный, 22,Резервный тупик, 3, ул. Володарского, 67,Фабричная 4, ул. 1-ая Заводская,7,9,Ст. Разина 7,9,11,13,15,17,19 | 9200 | 1110 | 2012-2020 |
|  | Итого: |  | 9200 | 1110 |  |
|  | Администрация Балашовского муниципального района | Техническое перевооружение центрального теплового пункта (на территории Рабочего городка) с установкой котлов для отопления и горячего водоснабжения. (в том числе изготовление проектно-сметной документации) | 18 000 970 | 1500 | 2015-2017 |
|  | Итого по администрации БМР: |  | 18 000 | 1500 |  |
| 4 | МУП «Система теплоснабжения Балашовского района» | АСДУ 13 котельных ООО «Кварт-С» (с. Алмазово, с. Данилкино, с. Б. Мелик, с. М. Мелик, с. Красная Кудрявка, с. Котоврас, с. М. Семёновка, п. Октябрьский, с. Репное, с. Сухая Елань, с. Хопёрское , с. Терновка, с. Родничок) | 8 490 | 2877 | 2012-2020 |
|  |  | Техническое перевооружения котельных замена имеющихся котлов на ТМ-100 (с. Котоврас, с. Сухая Елань, с. Терновка, с. Б. Мелик, с. Красная Кудрявка, с. Родничок (центральная котельная), с. Алмазово | 14540 | 3452 | 2016-2020 |
|  |  | Техническое перевооружение котельных с Пады, р.п. Пинеровка | 4000 | 878 | 2013-2014 |
|  |  | п. Соцземледелие закрытие котельной и перевод абонентов на индивидуальное отопления | 2 370 | - | 2011 |
|  |  | Перевод открытой системы теплоснабжения в р.п. Пинеровка на закрытую. Переход на 2-х контурную систему теплоснабжения | 60 000 | - | 2016-2020 |
|  | Итого МУП «СТБР»: |  | 89 400 | 7 207 |  |
| 5 | ООО «Теплоцентр» | Монтаж теплообменника для подогрева сетевой воды в летнее время | 793 | 575 | 2017-2018 |
|  |  | Перевод системы горячего водоснабжения части жилого посёлка с умягчённой воды на хозпитьевую | 575 | 2425 | 2017 |
|  |  | Режимная наладка водогрейных котлов ПТВМ-30М | 225 | 180 | 2012 |
|  |  | Установка газового счётчика | 700 | - | 2012 |
|  |  | Реконструкция котла К-50-14 | 3478 | 3649 | 2016-2020 |
|  |  | Внедрение регулируемого электропривода на базе частотно-рерулируемых преобразований для электродвигателей в котельной | 6 695 | 248 | 2017 |
|  | Итого ООО «Теплоцентр»»: |  | 12 466 | 7077 |  |
| 6 | Управление культуры администрации Балашовского муниципального района | Строительство автономных газифицированных котельных в СДК с. Родничок,с.Лесное, с.Рассказань, с.Устиновка, с.Новоглебовка | 15000 | 500 | 2016-2020 |
|  |  | Подключение теплоснабжения СДК с. Пады к централизованному отоплению от котельной ООО «Кварт-С» | 150 | 96 | 2013 |
|  | Итого по управлению культуры: |  | 15150 | 596 |  |
|  | Итого по разделу I : |  | 144 216 | 17 490 |  |
| II Раздел - Модернизация систем энергообеспечения |
| 1 | Администрация МО г. Балашов | Модернизация системы уличного освещения г. Балашова с частичной заменой действующей сети с использованием СИП, заменой светильников на энергосберегающие, установкой приборов учета электроэнергии | 18 400 | 4183 | 2011-2016 |
| 2 | МУП «Балашовское ЖКХ» | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 1 | 3 000 | 600 | 2012-2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 2 | 4 000 | 800 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 3 | 4 000 | 800 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 4 | 8 000 | 1400 | 2014 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 7 | 3 000 | 600 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 8 | 3 000 | 600 | 2013 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 10 | 3000 | 600 | 2012 |
|  |  | Модернизация насосных агрегатов и автоматизированная система управления насосными агрегатами, КНС 11 | 4000 | 800 | 2016 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 39 | 360 | 120 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 6 | 360 | 120 | 2012 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Орджоникидзе 8 | 360 | 120 | 2013 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС пр. Космонавтов 9 | 360 | 120 | 2014 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Горохова 19 | 240 | 80 | 2015 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртищевское шоссе 5 | 240 | 80 | 2016 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Ртишевское шоссе 7 | 240 | 80 | 2017 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 81 | 240 | 80 | 2018 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Марка 83 | 240 | 80 | 2019 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Карла Маркса 85 | 240 | 80 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 | 240 | 80 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 44 а | 240 | 80 | 2020 |
|  |  | АСУР с ПЧ, НПС Нефтяная 30 | 240 | 80 | 2020 |
|  | Итого по МУП «Балашовское ЖКХ»: |  | 35 600 | 7 400 |  |
|  | ООО «Городские тепловые сети», ООО «Теплоэнерго», ООО Тепловая компания» | Установка автономных (резервных) источников электропитания: электростанций на основе газопоршневых двигателей на котельных и тепловых пунктах (ГПТЭА) | 49 315 | 9 863 | 2016-2020 |
|  |  | Замена трансформаторов на меньшую мощность на подстанциях Районной котельной по адресу: ул. 30 лет Победы, 171 и котельной № 25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 | 3 000 | 500 | 2012-2013 |
|  |  | Реконструкция энергоснабжения Районной котельной по адресу: ул. 30лет Победы, 171, котельной №23 по адресу: ул. Привокзальная, 15, котельная №25 по адресу: ул. Автомобилистов, 9 с внедрением современных приборов учета электроэнергии по «высокой» стороне (демонтаж по «низкой») | 300 | 1 000 | 2013 |
|  | Итого : |  | 52 615 | 11 363 |  |
| 4 | ОАО «Облкоммунэнерго» | Реконструкция кабельных линий 10Кв: -замена устаревших кабелей; -замена кабелей на большее сечение | 15 000 | 1050 | 2012-2020 |
|  |  | Реконструкция кабельных линий 0,4кВ: -замена устаревших кабелей; -замена эл. кабелей на большее сечение | 10 000 | 700 | 2012-2020 |
|  |  | Реконструкция воздушных линий (ВЛ)-10Кв: -замена проводов ВЛ на большее сечение | 12000 | 720 | 2011-2020 |
|  |  | Реконструкция воздушных линий (ВЛ) 0,4 Кв.: -замена проводов ВЛ на большее сечение; -замена неизолированных проводов ВЛ на изолированные самонесущие (СИП) | 20 000 | 1400 | 2011-2020 |
|  |  | Замена оборудования (устаревшего) 10кВ и 0,4 кВ в ТП | 20 000 | 1200 | 2011-2020 |
|  |  | Замена ячеек 10 кВ в РП-7и РП-2 | 10 000 | 500 | 2012 |
|  |  | Замена ячеек 10 кВ в РП-8 | 15 000 | 750 | 2015 |
|  |  | Установка приборов учёта эл. энергии на вводах эл. энергии у абонентов и в пунктах питания | 1 200 | 60 | 2011-2020 |
|  |  | Отключение малозагруженных в летний период трансформаторов на 2-х трансформаторных подстанциях | - | 150 | 2011-2020 |
|  |  | Уменьшение потерь эл. энергии за счёт уменьшения контактных соединений при проведении ремонтов | 100 | 5 | 2011-2020 |
|  |  | Замена недогруженных трансформаторов | 1 500 | 150 | 2011-2020 |
|  | Итого Облкоммунэнерго: |  | 104 800 | 6 685 |  |
|  | Итого по разделу II : |  | 211 415 | 29 631 |  |
| III. Модернизация систем водоснабжения и водоотведения. |  |
| 1. | Администрация МО г. Балашов | Водоснабжение микрорайона «Захопёрье» | 19300 |  | 2012-2013 |
| 2. | Администрация Балашовского муниципального района | Строительство городских очистных сооружений канализации | 500 000 |  | 2018-2020 |
| 3 | Администрации муниципальных образований | Бурение и капитальный ремонт артезианских скважин в 12 сёлах (п.Октябрьский, с.Пады,с.Данилкино, с.Сухая Елань, с.Алмазово, с.Котоврас, с.Лесное, с.Тростянка, с.Старых Хопёр, п.Соцземледельский, Санаторий Пады, р.п.Пинеровка) | 19 800 |  | 2012-2020 |
|  |  | Капитальный ремонт и замена водопроводных сетей в 10 сёлах района 39км(с.Котоврас, с.Лесное, с.Львовка, с.Тростянка, с.Репная Вершина, с.Рассказань, с.Терновка, с.Хопёрское, с.Старый Хопёр) | 37272 | 1500 | 2012-2020 |
|  |  | Прокладка уличных канализационных сетей d=300 мм с подключением в существующую КНС в п. Первомайский от 11 многоквартирных жилых домов и объектов социальной сферы (школа, клуб ), 2 ,0 км | 2 000 | 400 | 2017-2020 |
|  | Итого по разделу III : |  | 578 372 | 1900 |  |

| IV.Модернизация систем газоснабжения |
| --- |
| 1 | Администрация Балашовского муниципального района | Реконструкция газопровода к зданию МУК «Балашовский драматический театр» по адресу: г.Балашов, ул.Рабочая, д.32а (демонтаж и монтаж газопровода) | 200 |  | 2016 |
|  | Итого по разделу IV: |  | 200 |  |  |
|  | Всего: |  | 934 203 | 49 021 |  |

И.о. главы Балашовского муниципального района                                                   И.В.Талалайкин

Приложение №2 к Постановлению администрации Балашовского муниципального района №_229-п_от__28.10.__2016г.

Распределение финансовых средств по программе на 2011-2020гг (прогнозно.)

Тыс.руб

| Источник финансирования по годам | Всего | Годы |
| --- | --- | --- |
|  |  | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Областной бюджет | 48393 | 1 185 | 5 000 | 2 208 | 4 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 | 6 000 |
| Местный бюджет | 31 627 | 1 200 | 5200 | 2 800 | 4527 | 2000 | 1170 | 3100 | 3100 | 3100 | 3500 |
| Федеральный бюджет | 515 000 | - | 15 000 | - | - | - | - | - | - | 250000 | 250000 |
| Внебюджетные средства | 39 183 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 3 500 | 5550 | 5633 |
| Инвестиционные средства | 300 000 | - | - | - | - | - | - | - | - | 150000 | 150000 |
| Всего: | 934 203 | 5 885 | 28 700 | 8 508 | 12 027 | 11 500 | 10 670 | 12 600 | 12 600 | 414 650 | 415 133 |

Примечание: распределение  бюджетных средств по объёмам и источникам финансирования Программы является прогнозным и исполняется в пределах выделенных средств после принятия законов о соответствующих бюджетах на очередной финансовый год.

И.о. главы Балашовского муниципального района                                                   И.В.Талалайкин