**27.12.2016 г. 285-п**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2017 год»**

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании Устава Балашовского муниципального района администрация Балашовского муниципального района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2017 год», согласно приложению.
2. Отделу информации, общественных отношений и работе с молодежью администрации Балашовского муниципального района (Л.А.Васильева) опубликовать настоящее постановление в средствах массовой информации.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по архитектуре, градостроительству и ЖКХ И.В.Талалайкина

**Глава Балашовского**

**муниципального района А.Н.Мельников**

Приложение №1 к Постановлению администрации

Балашовского муниципального района

от \_27.12.2016 г.\_ № 285-п

***Муниципальная программа***

Муниципальная целевая программа

***«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных***

***в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2017 год»***

г. **БАЛАШОВ**

**Эжоршенк7 оапеееееее7ыыыыыыыыыыыюдоггшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшрррррррррррррррррр**

!Ошибка в формуле

**проекта**

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы**

**«Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2017 год»**

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2017 год» |
| Заказчик программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству администрации Балашовского муниципального района» |
| Исполнитель программы | Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству администрации Балашовского муниципального района» |
| Срок реализации программы | 2017 год |
| Объем финансирования и источники финансирования | Общий объем финансирования мероприятий Программы составляет 10 758,4 тыс. рублей, в т.ч. из акцизов на автомобильный, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет |
| Ожидаемый конечный результат | Сохранность дорожной одежды, уменьшение затрат на ремонт подвижного состава, повышение уровня безопасности движения. |
| Целевой показатель программы | Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципальных района области – 131,87 км |
| Контроль за исполнением | Контроль за исполнением мероприятий Программы осуществляется МКУ «Управление по СЖКХ, архитектуре и градостроительству БМР» в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района. |

**ВВЕДЕНИЕ**

Разработка и реализация муниципальной программы «Развитие и совершенствование дорожной деятельности и дорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района за счет средств районного дорожного фонда на 2017 год» позволит комплексно подойти к решению проблемы низкого уровня безопасности дорожного движения, благоустройства на территории района, что позволит более эффективно использовать финансовые ресурсы бюджета, окажет существенное влияние на социально-экономическое развитие района.

**1. Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения**

**программными методами.**

Инфраструктура дорожного хозяйства Балашовского муниципального района без учета протяженности автодорог городских поселений (МО г. Балашов, МО Пинеровское) составляет:

автомобильных дорог общего пользования местного значения - 573,482 км., в том числе:

общего пользования, межпоселковых с твердым покрытием - 131,87км.

улично-дорожной сети сельских поселений - 332,217 км., из них с твердым покрытием 109,395 км.

Значительное повышение интенсивности движения приводит к преждевременному износу асфальтобетонного покрытия и ослаблению конструктивных элементов дорожной одежды.

Целью программы является приведение автомобильных дорог в соответствие с требованиями технических норм и правил, обеспечение безопасности на автомобильных дорогах.

**2. Сроки реализации Программы**

Программа рассчитана на 2017 год.

**З.Ресурсное обеспечение Программы**

Общая потребность в затратах на реализацию Программы составит 10 758,4 тыс. рублей, в том числе:

* от акцизов на автомобильный, прямогонный бензин, дизельное топливо, моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, производимых на территории Российской Федерации, подлежащих зачислению в местный бюджет - 10 758,4 тыс. руб.

Средства районного дорожного фонда будут использованы:

- на содержание и ремонт автодорог местного значения – 5 127,4 тыс. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия,**  **объекта, видов работ** | **От акцизов**  **на бензин** |
|
| 2.1 | Зимнее содержание дорог (январь-март 2017г.) | 1 083,9 |
| 2.2 | Содержание и ремонт дорог (апрель - декабрь 2017г.), в т.ч.: | 4 043,5 |
| 2.2.1 | Ремонт автодорог общего пользования местного значения, расположенных в границах Балашовского муниципального района | 3 437,8 |
| 2.2.2 | Окашивание травы дорог местного значения | 55,2 |
| 2.2.3 | Зимнее содержание дорог (ноябрь - декабрь) | 550,5 |
|  | **ИТОГО** | **5 127,4** |

- на предоставление межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочия по вопросам местного значения в части дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения и обеспечение безопасности дорожного движения на них, а так же автомобильных дорог местного значения вне границ населенных пунктов в границах муниципального района - 5 631,0тыс. руб.

**Межбюджетные трансферты в разрезе муниципальных образований**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование муниципального образования** | **Сумма** |
| 1 | Барковское МО | 426,7 |
| 2 | Большемеликское МО | 626,0 |
| 3 | Лесновское МО | 316,7 |
| 4 | Малосеменовское МО | 292,9 |
| 5 | Новопокровское МО | 458,5 |
| 6 | Октябрьское МО | 516,7 |
| 7 | Первомайское МО | 291,1 |
| 8 | Репинское МО | 616,9 |
| 9 | Родничковское МО | 388,1 |
| 10 | Соцземледельское МО | 420,2 |
| 11 | Старохоперское МО | 225,2 |
| 12 | Терновское МО | 570,6 |
| 13 | Тростянское МО | 309,3 |
| 14 | Хоперское МО | 172,1 |
|  | **Всего** | **5 631,0** |

**Оценка эффективности реализации мероприятий**

Мероприятия по ремонту автодорог предусматривают достижение следующих целей: приведение дорог в состояние, отвечающее требованиям к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения, уменьшение расходов на ремонт подвижного состава, создание комфортных условий по управлению транспортными средствами.

**Контроль за исполнением Программы**

Муниципальное казенное учреждение «Управление по строительству, жилищно-коммунальному хозяйству, архитектуре и градостроительству администрации Балашовского муниципального района» осуществляет проверку объемов и качества выполненных работ по содержанию, ремонту автомобильных дорог общего пользования с января 2017года.

Контроль за исполнением осуществляется в порядке, установленным законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления Балашовского муниципального района.