28.12.2020 г.                                                                              375-п

Об  утверждении  муниципальной программы

«Капитальный ремонт муниципального

жилищного фонда муниципального образования

город Балашов на 2021-2023 годы»

На основании Жилищного кодекса Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и на основании Устава  Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт
муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов на 2021-2023 годы» согласно приложению.

- Отделу информации и общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Александрова Е.В.) направить на опубликование настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

- Настоящее постановление вступает в силу с момента подписания и опубликования (обнародования).

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Балашовского муниципального района по экономике, председателя комитета по финансам И.П. Юрлову.

И.о. главы Балашовского

муниципального района                                                          О.В. Масякин

Приложение  к постановлению		администрации Балашовского		муниципального района

№ 375-п  от  28.12.2020 г.

| Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов на 2021-2023 годы» Паспорт Муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов на 2021-2023 годы (далее — Программа) |  |
| Заказчик Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района |  |
| Основание для разработки Программы | Жилищный кодекс Российской Федерации, Гражданский кодекс Российской Федерации |  |
| Цели Программы | Создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда, а также улучшение жилищно-коммунального обслуживания |  |
| Целевые индикаторы | - площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда: - в 2021 году — 161,2 кв.м.; - в 2022 году — 224,6 кв.м.; - в 2023 году — 221,6 кв.м.; - доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда: - в 2021 году — 0,66 %; - в 2022 году — 0,93 %; - в 2023 году — 0,92 %; - количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия: - в 2021 году — 8 чел.; - в 2022 году — 10 чел.; - в 2023 году — 12 чел. |  |
| Задачи Программы | - проведение капитального ремонта муниципального жилищного фонда с высоким уровнем износа; - устранение причин, способствующих разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования муниципальных помещений многоквартирных домов |  |
| Срок реализации Программы | 2021 - 2023 годы. |  |
| Исполнители основных мероприятий Программы | Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района Управление капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы | за период реализации Муниципальной программы планируется отремонтировать муниципальный жилищный фонд общей площадью 607,4 кв.м. |  |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 2100,00 тыс. рублей: 2021 год - 700,0 тыс. рублей; 2022 год - 700,0 тыс. рублей; 2023 год - 700,0 тыс. рублей. |  |
| Система организации контроля за исполнением программы | Организация контроля за исполнением Программы осуществляется Комитетом по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района, совместно с Управлением капитального строительства администрации Балашовского муниципального района |  |

- Общая характеристика

сферы реализации Муниципальной программы

Муниципальная программа «Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда муниципального образования город Балашов на 2021-2023 годы»  предусматривает создание комфортных условий проживания граждан в муниципальном жилищном фонде.

Кризисное состояние жилищно-коммунального комплекса обусловлено его неудовлетворительным финансовым положением, высокой затратностью, отсутствием экономических стимулов снижения издержек на производство жилищно-коммунальных услуг, низкой платежеспособностью населения, неразвитостью конкурентной среды и, как следствие, высокой степенью износа основных фондов, которая привела к ухудшению качества жизни.

Резко снижены объемы капитального ремонта и реконструкции жилищного фонда из-за отсутствия поддержки бюджетов всех уровней.

Техническое состояние жилищного фонда неоднородно, часть его имеет значительный физический износ, непригодно для постоянного проживания граждан, относится к ветхому и аварийному, нуждается в капитальном ремонте, реконструкции либо подлежит сносу.

Муниципальный жилищный фонд муниципального образования город Балашов составляет 24 432 кв.м.

Общая потребность в средствах на капитальный ремонт муниципального жилищного фонда на 2021-2023 годы составляет 2100,00 тыс.руб.

II. Приоритеты муниципальной политики в сфере реализации Муниципальной программы, цели, задачи, сроки реализации Муниципальной программы

Целью Муниципальной программы является создание безопасных и благоприятных условий проживания граждан на основе проведения капитального ремонта муниципального жилищного фонда.

Программные мероприятия будут реализованы в период с 2021 по 2023 годы.

Каждое мероприятие на проведение работ по капитальному ремонту жилых помещений состоит из нескольких этапов:

- первый этап – уточнение технического состояния жилого помещения, проработка вариантов капитального ремонта, сбор исходных данных для проектирования, разработка проектно-сметной документации;

- второй этап – заключение договоров на проведение капитального ремонта жилищного фонда в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»;

- третий этап – проведение работ по капитальному ремонту в нормативные сроки;

- четвертый этап – сдача объекта в эксплуатацию.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда осуществляется при условии экономической эффективности проводимых работ. При капитальном ремонте жилищного фонда устраняются причины, способствующие разрушению конструктивных элементов и инженерного оборудования, ухудшение эксплуатационных показателей не допускается

Работы по капитальному ремонту жилищного фонда осуществляются при наличии у заказчика:

- решения о проведении капитального ремонта жилищного фонда;

- наличие проектно-сметной документации на ремонт жилого помещения.

Заказчиком при капитальном ремонте муниципального жилищного фонда  выступает Комитет по управлению муниципальным имуществом администрации Балашовского муниципального района.

Подрядчик на выполнение работ по капитальному ремонту муниципального жилищного фонда определяется на конкурсной основе.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда включает комплекс строительных работ и организационно-технических мероприятий, связанных с изменением основных технико-экономических показателей помещения.

Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда производится с целью восстановления его ресурса с заменой, при необходимости, отдельных конструктивных элементов и систем инженерного оборудования, а также улучшения эксплуатационных качеств помещения.

При капитальном ремонте жилых помещений может осуществляться устройство в них недостающих, в соответствии с новыми требованиями, видов инженерного оборудования.

Капитальный ремонт включает: разработку сметной документации, ремонт и замену отдельных элементов помещения без изменения существующей планировки помещений, при необходимости ремонт и замена инженерного оборудования.

III. Ресурсное обеспечение Муниципальной программы,

обоснование объема финансовых ресурсов, необходимых для реализации Муниципальной программы

Расходы на реализацию Муниципальной программы формируются за счет средств муниципального образования город Балашов.

Общий объём финансовых средств, необходимый для реализации Муниципальной программы составляет: 2100,0 тыс.рублей, в том числе по годам:

2021 год -  700,0 тыс. рублей;

2022 год -  700,0 тыс рублей;

2023 год -  700,0 тыс. рублей;

Объем ресурсного обеспечения определен с учетом прогноза выполнения объемов работ в соответствующем периоде.

Ресурсное обеспечение и перечень мероприятий Муниципальной программы за счет средств бюджета города представлен в приложении №1 к Муниципальной программе.

IV. Целевые показатели (индикаторы) достижения

цели и решения задач Муниципальной программы и прогноз конечных результатов реализации Муниципальной программы

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы приведены в приложении №2 к Муниципальной программе.

Реализация Муниципальной программы позволит:

- улучшить эксплуатационные показатели муниципальных помещений;

- снизить уровень общего износа муниципального жилищного фонда;

- продлить срок экономически эффективной эксплуатации помещений;

- обеспечить безопасные и комфортные условия для проживания граждан.

И.о. главы  Балашовского

муниципального  района                                                       О.В. Масякин

Приложение №1

к Муниципальной программе

Перечень объектов жилого фонда в которых планируется проведение ремонтных работ в 2021-2023 г.г.

| № п/п | Наименование объекта, адрес места нахождения имущества | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- |
| 1 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, пер. Тихий, д. 3 кв. 8 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 2 | Квартира в 1 этажном МКД г. Балашов, ул. 30 лет Победы, д. 145, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 3 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Энтузиастов, д. 6, кв. 9 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 4 | Квартира в 3-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Уральская, д. 21А, кв. 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 5 | Квартира в 5-ти этажном МКД г. Балашов, ул. Шоссейная, д. 10, кв. 31 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 6 | Квартира в 5-ти этажном МКД г. Балашов, ул. Юбилейная, д. 28, кв. 111 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 7 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Фестивальная, д. 4, комн. 109 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 8 | Квартира в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 9 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Весенняя, д. 14, кв. 4 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 10 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 6А, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 11 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 6, кв. 3 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 12 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Пригородная, д. 5, кв. 25 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 13 | Комната в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Привокзальная, д. 28А, комн. 7 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 14 | Комната в 5-ти этажном МКД, г. Балашов, ул. Нефтяная, д. 56, комн. 31 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 15 | Комната в 4-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Ленина, д. 8, комн. 57 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 16 | Квартира в 1 этажном МКД, г. Балашов, пер. Грейдерный, д. 6А, кв. 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 17 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Репина, д. 2, кв. 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 18 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Коммунистическая, д. 200, кв. 5 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 19 | Квартира в 2-х этажном МКД, г. Балашов, ул. Коммунистическая, д. 25, кв. 2 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |
| 20 | Квартира в 1 этажном МКД, г. Балашов, пер. Титова, д. 2, кв. 1 | Комитет по управлению муниципальным имуществом |

Приложение № 2
к Муниципальной программе

Сведения о целевых показателях (индикаторах) Муниципальной программы

| № п/п | Задача, направленная на достижение цели | Наименование показателя (индикатора) | Ед. изм. | Значение показателя (индикатора) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2018 (факт) | 2019 (факт) | 2020 (оценка) | прогноз |
|  |  |  |  |  |  |  | 2021 год | 2022 год | 2023 год | Примечание |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| 1. | Снижение доли муниципального жилищного фонда, требующего проведения капитального ремонта | площадь отремонтированного муниципального жилищного фонда; | кв.м | 0 | 0 | 0 | 161,2 | 224,6 | 221,6 |  |
|  |  | доля отремонтированного жилищного фонда в общем объеме муниципального жилищного фонда | % | 0 | 0 | 0 | 0,66 | 0,93 | 0,92 |  |
| 2. | обеспечение безопасных и комфортных условий для проживания граждан | - количество человек, проживающих в муниципальном жилищном фонде, улучшивших жилищные условия | чел. | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | 12 |  |

И.о. главы Балашовского

муниципального  района                                         												               О.В. Масякин