28.12.2020 г.                                                                                                 379-п

Об  утверждении   муниципальной   программы

"Снос аварийного жилищного фонда на территории  Балашовского муниципального района, расселенного

в рамках муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района  на 2019-2024 годы".

На основании Федерального закона от 23 июля 2013 года №240-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О фонде содействия реформирования  жилищно-коммунального хозяйства», в целях реализации Федерального закона от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» и на основании Устава Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Балашовского муниципального района, для завершения реализации муниципальной программы  "Адресная

программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района  на 2019-2024 годы", администрация Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.   Утвердить муниципальную  программу "Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках  муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2019-2024 годы", согласно приложению к настоящему  постановлению.

2. Отделу информации и  общественных отношений администрации Балашовского муниципального района (Е.В. Александрова) направить на опубликование  настоящее постановление в газету «Балашовская правда», разместить на официальном сайте МАУ «Информационное агентство «Балашов» www.balashov-tv.ru, разместить на официальном сайте администрации Балашовского муниципального района www.baladmin.ru.

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента  подписания и опубликования (обнародования).

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Балашовского

муниципального района                                                            О.В. Масякин

Приложение к

постановлению администрации

Балашовского муниципального района

от  «28»  12  2020г. №  379-п

Муниципальная  программа

"Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках  муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2019-2024 годы"

г. Балашов

Содержание

| Паспорт программы | 3 |
| --- | --- |
| 1. Характеристика сферы реализации Программы | 4 |
| 2. Сроки реализации Программы | 4 |
| 3. Цели и задачи Программы | 4 |
| 4. Ожидаемые результаты реализации Программы | 4 |
| 5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы | 4 |
| 6. Программные мероприятия | 4 |

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

"Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках  муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2019-2024 годы".

| Наименование Программы | "Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2019-2024 годы". |
| --- | --- |
| Заказчик Программы | Администрация Балашовского муниципального района |
| Основные разработчики Программы | Комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, администрации Балашовского муниципального района. |
| Исполнители программы | Комитет по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района. |
| Основная цель Программы | Реализация Федерального закона от 21 и юля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», сокращение на территории муниципального образования Город Балашов жилищного фонда, подлежащего сносу. |
| Задачи Программы | Образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу (далее - аварийные многоквартирные дома); снос аварийных многоквартирных домов. |
| Основные мероприятия | Снос аварийных многоквартирных домов; изготовление ПСД |
| Срок реализации Программы | 2021 г. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий суммарный объем финансирования Программы составляет 1 600 ,00 тыс. рублей, в том числе на снос аварийного жилищного фонда – 1 500,00 тыс.руб. и 100 тыс. руб. - на изготовление проектно-сметной документации, расселенных пяти аварийных домов. источник финансирования - бюджет МО г. Балашов Балашовского муниципального района |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | Сокращение аварийного жилищного фонда подлежащего сносу, не менее чем на 5 единиц; образование земельных участков |
| Показатели эффективности расходования бюджетных средств | Снос 5 аварийных многоквартирных домов, общей площадью 1627,00 м2 (Строительный объем составляет 9910 м3), что позволит сформировать новые участки для строительства жилищного фонда. |
| Система организации управления ходом реализации Программы | Реализация конкретных мероприятий и проектов Программы представляет собой скоординированные по срокам и направлениям действия исполнителей, ведущие к достижению намеченных целей. Координирующим органом по реализации программы Комитет по ЖКХ администрации Балашовского муниципального района». |
| Контроль за ходом реализации Программы | Порядок реализации Программы и контроль за ходом ее реализации осуществляется администрацией Балашовского муниципального района». |

- Характеристика сферы реализации Программы

Все аварийные многоквартирные  дома, подлежащие сносу по данной программе - это малоэтажные (до 2 этажей) строения, в которых основные несущие конструкции, внутридомовые инженерные сети достигли предельного износа.

Наличие аварийных многоквартирных домов, имеющих высокий процент износа, постоянно сопряжено с риском возникновения аварии (обрушения). Кроме этого, такие строения ухудшают внешний облик города, сдерживают развитие инженерной и социальной инфраструктуры, снижают инвестиционную привлекательность города.

Применение программно-целевого метода позволит обеспечить системный подход к решению существующих проблем, а также повысить эффективность осуществления бюджетных расходов.

2.  Сроки реализации Программы

Программа предусматривает реализацию мероприятий в  2021году.

3. Цели и задачи Программы

Цель - сокращение на территории муниципального образования город  Балашов Балашовского муниципального района  жилищного фонда, подлежащего сносу.

Задачи:

- образование земельных участков под многоквартирными домами, признанными в установленном порядке аварийными и подлежащими сносу;

- снос аварийных многоквартирных домов.

4. Ожидаемые результаты реализации Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:

- сократить аварийный жилищный фонд не менее чем на 5 единиц МКД,  общей площадью 1627,00 м2 Строительный объём составляет 99,10 м3).

- образовать земельные участки под аварийными многоквартирными домами

5. Ресурсное обеспечение мероприятий Программы

Общий суммарный  объем финансирования Программы вместе с изготовлением проектно-сметной документацией на снос составляет    1600,00  тыс. рублей,  в том числе  снос аварийного жилищного фонда 1500,00 тыс. руб. и изготовление ПСД – 100 тыс. руб.

источник финансирования – бюджет муниципального образования г. Балашов, Балашовского муниципального района

6. Программные мероприятия

- снос аварийных многоквартирных домов;

- изготовление ПСД

Перечень аварийных многоквартирных домов подлежащих сносу представлен в приложении №1  Программы.

И.о. главы Балашовского

муниципального района                                                             О.В. Масякин

|  |  | Приложение №1 к муниципальной программе "Снос аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района, расселенного в рамках муниципальной программы "Адресная программа по переселению граждан из аварийного жилищного фонда на территории Балашовского муниципального района на 2019-2024 годы". утверждённой постановлением администрации Балашовского муниципального района от ___________№__________ |
| --- | --- | --- |
| Перечень аварийных многоквартирных домов подлежащих сносу в 2021 году |
| № п/п | Адрес МКД | Документ, подтверждающий признание МКД аварийным | Планируемая дата окончания переселения | Планируемая дата сноса/ реконструкции МКД | Общая площадь жилых помещений МКД |
|  |  | Номер | Дата |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | кв.м. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 9 |
| 1 | г. Балашов, пер. Серова, д.4 | 1808-р | 23.06.2014г. | Расселен | 01.08.2021-01.09.2021 | 431,10 |
| 2 | г. Балашов, ул. Володарского, д.45 Б | 2081-р | 14.07.2014г. | Расселен | 01.08.2021-01.09.2021 | 93,70 |
| 3 | г. Балашов, ул. Привокзальная, д.4 | 939-р | 25.03.2015г. | Расселен | 01.08.2021-01.09.2021 | 302,50 |
| 4 | г. Балашов, ул. Пугачевская, д.352 | 1148-р | 23.04.2014г. | Расселен | 01.08.2021-01.09.2021 | 241,70 |
| 5 | Г. Балашов, ул. Горохова, д.19/90 | 914-р | 06.05.1999 | Расселен | 01.08.2021-01.09.2021 | 558,00 |

И.о. главы Балашовского

муниципального района                                                            О.В. Масякин