**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКОГО**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

№ 7 -р от 29.01..2019 г п. Соцземледельский

**О мерах по безопасному пропуску**

**весеннего половодья 2019 года на**

**территории Соцземледельского**

**муниципального образования.**

В соответствии с п.2 ст.11 Федерального Закона от 21.12.1994 г. № 68-ФЗ « О защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера «, п. 7 и 21 ст.15 Федерального Закона от 06.10.2003 г. № 131 – ФЗ « Об общих принципах организации органов местного самоуправления в РФ» , Уставом Соцземледельского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области и в целях защиты населения и минимизации ущерба от весеннего половодья на территории Соцземледельского МО утвердить:

1. Состав рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Соцземледельского муниципального образования по подготовке к пропуску и ликвидации последствий вредного воздействия паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод весной 2019 года на территории Соцземледельского муниципального образования (приложение 1);

2. Состав лиц, ответственных за безопасное состояние гидротехнических сооружений , расположенных на территории Соцземледельского муниципального образования (приложение 2);

3. План мероприятий по обеспечению организованного пропуска паводковых , талых и дождевых (ливневых) вод весной 2019 года на территории Соцземледельского муниципального образования (приложение 3)

4.Контроль за настоящим распоряжением оставляю за собой.

Глава Соцземледельского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области О.В. Костикова

Приложение №1 к распоряжению

администрации Соцземледельского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области № 7 -р от 29.01.2019 г.

**Состав рабочей группы при комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций по подготовке, пропуску и ликвидации последствий вредного воздействия паводковых, талых и дождевых (ливневых) вод Соцземледельского мо.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | должность | Номер телефона | |
| рабочий | домашний |
| 1 | Дормидонтов Андрей Александрович ( по согласованию) | Зам.директора ООО «Земледелец-2002» | 72-2-37 | 89271284033 |
| 2 | Белянский Николай Иванович (по согласованию) | Мастер СОПК « Родник –С» | 72-2-38 | 72-2-38 |
| 3 | Глухов Юрий Викторович (по согласованию) | Глава ИП Глухов Ю.В. | 89271606106 | 89271606106 |

Глава Соцземледельского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области О.В. Костикова

Приложение №2 к распоряжению

администрации Соцземледельского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области № 7 -р от 29.01.2019 г

**Состав лиц, ответственных за безопасное состояние гидротехнических сооружений на территории Соцземледельского мо.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Фамилия, имя, отчество | должность | Номер телефона | |
| рабочий | домашний |
| 1 | Воронин Евгений  Иванович | Водитель администрации Соцземледельского МО | 72-2-38 | -//- |
| 2 | Урядов Владимир Александрович | Инженер ООО «Земледелец – 2002» | 72-2-37 | -//- |
| 3 | Федулов Александр  Николаевич  ( по согласованию) | Управляющий 2- го отд.  ООО «Земледелец-2002» | 72-2-37 | -//- |
| 4 | Кривошеев Роман Владимирович ( по согласованию) | ИП Глава КФХ «Урал» | 72-2-26 | 89271576018 |
| 5 | Ульянов Владимир Владимирович (по согласованию) | ИП Глава КФХ Ульянов В.В. | 89271174079 | 89271174079 |

Глава Соцземледельского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области О.В. Костикова

Приложение №3 к распоряжению

администрации Соцземледельского

муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области № 7 -р от 29.01.2019г.

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по обеспечению пропуска паводковых , талых и дождевых (ливневых) вод весной 2019 года на территории Соцземледельского муниципального образования

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | №  п/п | Наименование мероприятий | Срок  исполнения | Ответственный исполнитель |
| 1 | Разработать мероприятия по обеспечению организованного пропуска паводковых и талых вод весной 2019г. | 21.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо |
| 2 | Назначить ответственных за состоянием ГТС прудов, расположенных на территории МО | 21.03.2019г | Глава Соцземледельского мо |
| 3 | Создать спасательную и аварийно-восстановительную бригады, оснащенные необходимой техникой | 21.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002» (по согласованию) |
| 4 | Составить схему оповещения и график дежурств на паводковый период | 23.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002» (по согласованию) |
| 5 | Закончить осмотр гидротехнических сооружений, разработать мероприятия по обеспечению их безопасности | 23.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002» (по согласованию) |
| 6 | Провести проверку зон затопления (вывезены ли стога сена, соломы и др. плавающие предметы) | 27.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002» (по согласованию) |
| 7 | Проревизировать состояние ЛЭП и ЛЭС. Установить систематическое наблюдение за их исправностью на весь период паводка. | 27.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002»( по согласованию) |
| 8 | Проводить беседы с населением о мерах предосторожности по поведению на воде и на льду | 28.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо |
| 9 | Проверить исправность затворов и подъемных механизмов водовыпускных и водосбросных сооружений | 28.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002»( по согласованию) |
| 10 | Провести учебно-методические и практические занятия с членами аварийно-спасательных и аварийно-восстановительных работ | 29.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002» (по согласованию) |
| 11 | Очистить от снега и льда подъезды к гидротехническим сооружениям | 29.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002»( по согласованию) |
| 12 | Провести частичное опорожнение емкостей прудов | 30.03.2019г. | Гл.инженер, завгар  ООО «Земледелец-2002» (по согласованию) |
| 13 | Подготовить резерв ГСМ для спасательных и восстановительных работ | 31.03.2019г. | Глава Соцземледельского мо, руководитель ООО «Земледелец-2002»( по согласованию) |
| 14 | Осуществлять контроль за паводковой обстановкой, информировать главу администрации района о ходе паводка | Весь период | Глава  Соцземледельского мо |

Глава Соцземледельского муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской области О.В. Костикова