Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы **«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по* *Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 2356,6 | 2353,1 | Тыс.руб | 2356,6 | 2353,1 | В связи с не потребностью |
| 1.1. | Благоустройство парковой зоны по ул.Заводская в р.п.Пинеровка |  |  | 2020г | Местный бюджет  Федеральный бюджет  Областной бюджет | 2356,6 | 2353,1 | Тыс.руб | 2356,6 | 2353,1 | В связи с не потребностью |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по* *Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка* | | | | | | | |
| 1.1 | Благоустройство парковой зоны по ул.Заводская в р.п.Пинеровка | тыс.руб | 2356,6 | 2353,1 | 3,5 | 99,8% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ФБ\*** | **ОБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ФБ\*** | **ОБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по* *Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 2356,6 | 1438,6 | 177,8 | 669,0 | 71,2 | 2353,1 | 1438,6 | 177,8 | 665,5 | 71,2 | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 2356,6 | 1438,6 | 177,8 | 669,0 | 71,2 | 2353,1 | 1438,6 | 177,8 | 665,5 | 71,2 | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| Задачи муниципальной программы | формирование благоприятного климата на селе, реализация проектов местных инициатив граждан |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1*.*Мероприятия по Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **2356,6 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

Ожидаемая эффективность достигнута: Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских территориях поселениях муниципального образования способствовует созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских территорий и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.

**3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

**Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»-**

**является эффективной**.

Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**