Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы **«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

за 2020 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№   п/п** | **Наименование   подпрограммы,     основного    мероприятия,   мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Источник****финанси-****рования** | **Объем****финан-сирования, предусмот-****ренный программой,****тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,****тыс. руб.** | **Наименование****показателя****объема   мероприятия,  единица    измерения** | **Плановое   значение  показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение  показателя объема мероприятия**  | **Обоснование****причин****отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по* *Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка* |  |  Администрация Пинеровского муниципального образования |   |   |  2356,6 | 2353,1 | Тыс.руб | 2356,6 | 2353,1 | В связи с не потребностью |
| 1.1. | Благоустройство парковой зоны по ул.Заводская в р.п.Пинеровка |  |   | 2020г  |  Местный бюджетФедеральный бюджет Областной бюджет | 2356,6 | 2353,1 | Тыс.руб | 2356,6 | 2353,1 | В связи с не потребностью |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

 **«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по* *Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка* |
| 1.1 | Благоустройство парковой зоны по ул.Заводская в р.п.Пинеровка | тыс.руб  | 2356,6 | 2353,1 | 3,5 | 99,8% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

 за 2020 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** | **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ФБ\*** | **ОБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** | **ФБ\*** | **ОБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** |  |
| *Мероприятия по* *Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка* |
| Всего за весь период: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| первый год реализации |  2356,6 |  1438,6 |  177,8 |  669,0 |  71,2 |  2353,1 |  1438,6 |  177,8 |  665,5 |  71,2 |  в связи с непотребностью |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  |
| Всего за весь период | 2356,6 |  1438,6 |  177,8 |  669,0 |  71,2 | 2353,1  |  1438,6 |  177,8 | 665,5 |  71,2 |  в связи с непотребностью |
| первый год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| последний год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

*\* Принятые сокращения: ФБ – средства федерального бюджета, ОБ – средства областного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»   |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы |   |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является создание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок |
| Задачи муниципальной программы | формирование благоприятного климата на селе, реализация проектов местных инициатив граждан |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2020г  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1*.*Мероприятия по Благоустройству парковой зоны по ул. Заводская в р.п. Пинеровка |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **2356,6 тыс. руб.**   |
| Ожидаемые конечные результаты  реализациимуниципальной программы   | - обеспечение создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности |

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА по реализации муниципальной программы**

**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»**

**Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы в 2020 году.**

 Ожидаемая эффективность достигнута: Использование комплексного подхода к повышению уровня комфортности проживания в сельских территориях поселениях муниципального образования способствовует созданию благоприятных условий для повышения инвестиционной активности в агропромышленном секторе экономики района, созданию новых рабочих мест, расширению налогооблагаемой базы местного бюджета.

Программа носит социально ориентированный характер. Приоритетными направлениями ее реализации являются комплексное обустройство сельских территорий и содействие улучшению жилищных условий сельского населения.

 **3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы,**

На ход реализации муниципальной программы в большей степени влияет постоянный рост цен на услуги сторонних организаций, расходных

материалов, что не позволяет в полной мере осуществить запланированные мероприятия.

 **Предложения по дальнейшей реализации, необходимости корректировки программы и их обоснование (в случае отклонений от плановой динамики реализации программы или воздействия факторов риска, оказывающих негативное влияние на основные параметры программы).**

Муниципальная программа**«Комплексное развитие сельских территории Пинеровского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области на период 2020-2025 годов»-**

 **является эффективной**.

 Вместе с тем, необходимо более качественное планирование расходов по программам исходя из фактического объема средств местного бюджета, учитывать сезонность проведения работ, заключать контракты с надежными организациями.

**Глава администрации Пинеровского**

**Муниципального образования В.А. Копытин**