**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**НОВОПОКРОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА  
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 09.01.2018г. № \_1\_-п с.Новопокровское

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории села Новопокровское на 2018-2022 годы»**

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», во исполнение Постановления Правительства Саратовской области от 30 августа 2017 г. N 449-П "О государственной программе Саратовской области "Формирование комфортной городской среды на 2018-2022 годы", администрация Новопокровского муниципального образования

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

 1.     Утвердить муниципальную программу  «Формирование современной городской среды на территории села Новопокровское на 2018-2022 годы».

2. Данное постановление вступает в силу со дня его обнародования.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

**Глава Новопокровского**

**муниципального образования А.Н.Титаренко**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Приложение №1 | к | постановлению |
| администрации |  | Новопокровского |

муниципального района

от 09.01.2018 № 1

**Паспорт муниципальной программы Новопокровского муниципального образования**

**«Формирование современной городской среды на территории села Новопокровское**

**на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Наименование муниципальной программы | Муниципальная программа Новопокровского муниципального образования «Формирование современной городской среды на территории села Новопокровское на 2018-2022 годы» (далее-Программа) |
| 2.Ответственный исполнитель  муниципальной программы | Администрация Новопокровского муниципального образования |
| 3. Соисполнители  муниципальной программы | отсутствуют |
| 4.Участники муниципальной  программы | -Администрация Новопокровского  муниципального образования;  -граждане, их объединения;  -заинтересованные лица;  -общественные организации;  -подрядные организации. |
| 5. Подпрограммы муниципальной программы | |  | | --- | | отсутствуют | |
| 6. Программно-целевые  инструменты муниципальной программы | отсутствуют |
| 7.Цель муниципальной  программы | Повышение уровня благоустройства села |
| 8.Задачи муниципальной  программы | -Повышение уровня благоустройства дворовых территорий села;  -Повышение уровня благоустройства муниципальных территорий общего пользования, подлежащих благоустройству;  - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий села. |
| 9.Целевые показатели  муниципальной программы | 1.Количество благоустроенных дворовых территорий;  2.Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий;  3.Количество благоустроенных территорий общего пользования;  4.Площадь благоустроенных территорий общего пользования. |
| 10.Этапы и сроки реализации  муниципальной программы | Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах |
| 11.Объемы финансового обеспечения муниципальной программы | общий объем финансовых средств 622,0 тыс.руб., из них:  федеральный бюджет –  областной бюджет – руб., в том числе  местный бюджет – 622,0 тыс.руб. |
| 12.Ожидаемые результаты  реализации муниципальной программы | -увеличение дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям отвечающих нормативным требованиям;  - увеличение благоустроенных территорий общественного назначения отвечающих потребностям жителей;  - увеличение заинтересованных лиц, организаций в реализации мероприятий по благоустройству |

**1. Характеристика сферы реализации муниципальной программы**

Основным стратегическим направлением деятельности Администрации Новопокровского муниципального образования является обеспечение устойчивого развития территории села Новопокровское, которое предполагает совершенствование комфортной среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности, с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, снижение рисков гибели и травматизма граждан от неестественных причин, обеспечение доступности комфортной среды для маломобильных групп населения.

Уровень благоустройства определяет комфортность проживания граждан и является одной из проблем, требующих каждодневного внимания и эффективного решения, которое включает в себя комплекс мероприятий по инженерной подготовке и обеспечению безопасности, озеленению, устройству покрытий, освещению, размещению малых архитектурных форм и объектов монументального искусства.

Численность населения в селе Новопокровское по состоянию на 01.01.2017 – 1 109 человек.

Благоустройство населенных мест – это совокупность работ и мероприятий, осуществляемых для создания здоровых, удобных условий жизни населения. Благоустройство охватывает часть вопросов, объединяемых понятием «градостроительство», и характеризует прежде всего уровень инженерного оборудования территории населѐнных мест, санитарно-гигиеническое состояние их воздушного пространства, водоѐмов и почвы.

Благоустройство населeнных мест включает работы по инженерной подготовке территории, устройству дорог, строительству сооружений и прокладке коммунальных сетей: водоснабжения, канализации, энергоснабжения и др.

Отдельные мероприятия по озеленению, улучшению микроклимата, оздоровлению и охране от загрязнения воздушного пространства, открытых водоѐмов и почвы, санитарной очистке, уменьшению возможности уличного травматизма и пр.

Комплекс мероприятий, обеспечивающий внешнее благоустройство территории, включает в себя: содержание и ремонт системы озеленения территории, транспортных и пешеходных коммуникаций, малых архитектурных форм, планировочных и объемных элементов благоустройства, игрового и спортивного оборудования, садово-парковой мебели.

Велико значение зеленых насаждений в пределах жилых территорий. Прежде всего, зеленые насаждения входят составной частью в природный комплекс села и участвуют в оздоровлении сельской среды, регулируя тепловой режим, снижая скорость ветра, очищая и увлажняя воздух, снижая уровень шума. Зеленые насаждения – наилучшая среда для формирования рекреационных элементов жилой застройки: площадок для отдыха взрослых и детей, спортивных площадок. Кроме того, они являются прекрасным средством обогащения ландшафта территорий жилой застройки. Поэтому сохранность зеленых насаждений, правильный и своевременный уход является неотъемлемым требованием по их содержанию.

Каждая жилая группа должна включать следующие планировочные элементы благоустройства со специальным оборудованием:

- площадки для отдыха (кратковременный отдых, тихий отдых, настольные игры);

- детские игровые площадки (для детей разных возрастов);

- комплексные общественные пространства многофункционального назначения для всех возрастных групп населения) формируются при наличии территории и в зависимости от конкретных условий участка;

- площадки хозяйственного назначения (для сушки белья, чистки одежды и ковров, мусоросборников);

- площадки для выгула собак;

- стоянки для автомашин;

- стоянки для велосипедов.

Одна из задач внешнего благоустройства это повышение разнообразия и художественной выразительности застройки и открытых озелененных пространств. По своему назначению их можно разделить на 5 основных групп:

- малые формы утилитарного назначения массового использования – скамьи,

ограждения, указатели, номерные знаки домов, лестницы, подпорные стенки и т. п.;

- малые формы декоративного назначения - декоративные стенки, трельяжи, фонтаны, беседки, вазы для цветов, скульптуры;

- малые формы игрового и физкультурного назначения, игровые элементы детских площадок - качели, карусели, бумы, песочницы, стенки для лазания, катальные горки и т.п.;

- малые формы для площадок отдыха для взрослых - перголы, питьевые фонтанчики, столы и др.;

- оборудование спортивных площадок – сетки со столбами, баскетбольные щиты, ворота для хоккея, столики для настольного тенниса и др.

Многие элементы благоустройства носят массовый характер и могут быть типовыми, например указатели, скамьи, урны, ограды, оборудование, подпорные стенки.

Содержание малых архитектурных форм должно предусматривать их нормальную эксплуатацию. Садово-парковая мебель, малые архитектурные формы и оборудование должны иметь хороший внешний вид: окрашены, содержаться в чистоте и находится в исправном состоянии. Их цветовое решение должно вносить в городскую застройку жизнерадостный колорит и разнообразие. При эксплуатации детских площадок необходимо уделять особое внимание качеству, чистоте и экологичности песка. Рекомендуется применение песка, не содержащего вредных примесей, солей тяжелых металлов, примесей глины. Конструктивные элементы оборудования детских, спортивных, хозяйственных и площадок для отдыха должны отвечать требованиям прочности, надежности и безопасности при эксплуатации.

Благоустройство и озеленение населенных мест приобретает особое значение в условиях повышенных антропогенных нагрузок, дискомфортности среды, из-за загрязнения воздушной среды выбросами автотранспорта. При выполнении комплекса мероприятий они способны значительно улучшить экологическое состояние и внешний облик села, создать более комфортные микроклиматические, санитарно-гигиенические и эстетические условия на улицах, в жилых квартирах, общественных местах (парках, скверах, на площадях и т.д.). Уровень благоустройства и озеленения территорий– один из показателей качества среды обитания, от уровня развития сферы благоустройства и озеленения села зависит качество жизни жителей. Ведущая целевая функция села – обеспечение населения оптимальными условиями жизнедеятельности, труда, общения, отдыха и тому подобное в рамках возможностей общества.

Надлежащее содержание придомовой территории является обязанностью собственников помещений в многоквартирных домах. Именно в этом и заключается сущность новых способов управления многоквартирными домами, которые ориентированы на главенствующую в ней роль собственников помещений в многоквартирных домах.

Неудовлетворительное состояние дворовых территорий не позволяет в полной мере реализовать обязанность собственников помещений по поддержанию санитарного состояния общего имущества в таких домах, в том числе по благоустройству дворов.

Для наиболее комфортного проживания и отдыха людей необходимо создавать благоприятные условия. В целях безопасности дорожного движения внутриквартальные проезды должны соответствовать установленным нормативам. Тротуары и дворовые проезды, в комплексе должны создавать единую сеть.

Таким образом, реализация программы обеспечит скоординированность действий органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления и собственников помещений в многоквартирных домах, направленных на благоустройство внутридворового пространства, а также обустройства зоны массового отдыха.

**2. Цели и задачи муниципальной программы**

Целью программы является повышение качества и комфорта на территории села Новопокровское.

Задачей программы является:

- обеспечение формирования единого облика села Новопокровское;

-обеспечение создания, содержание и развитие объектов благоустройства на территории села Новопокровское;

-повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству.

**3. Количественные показатели муниципальной программы**

-количество отремонтированных придомовых территорий многоквартирных домов

-количество обустроенных общественных территорий и мест массового отдыха населения.

Сведения о количественных показателях приведены в приложении №2 к Программе.

**4. Прогноз конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы реализации муниципальной программы**

Ожидаемым результатом программы является создание механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами, с использованием инструментов общественного контроля.

Для достижения поставленных целей, решения задач необходимо реализовать мероприятия Программы в 5-летний период (2018-2022 годы)

**5. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы**

На реализацию задач Программы будут направлены следующие основные мероприятия:

5.1. Благоустройство дворовых территорий села Новопокровское.

Перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов определен Правилами предоставления и распределения субсидии бюджетам городских округов и поселений области на поддержку муниципальных программ формирования современной городской и включает в себя:

Минимальный перечень работ по благоустройству.

Мероприятия по благоустройству территорий городских округов и поселений области включают в себя минимальный и дополнительный перечень работ.

Минимальный перечень работ является исчерпывающим и не может быть дополнен, включает в себя следующие виды работ:

- ремонт дворовых проездов;

- обеспечение освещения дворовых территорий;

- установка скамеек;

- установка урн для мусора.

Выполнение минимального перечня работ по благоустройству предусматривает трудовое участие не менее 15 процентов заинтересованных лиц от общего числа собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовых территорий, подлежащих благоустройству.

Дополнительный перечень работ включает в себя следующие виды работ:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

озеленение территорий.

Дополнительный перечень работ реализуется только при условии реализации работ, предусмотренных минимальным перечнем по благоустройству. При выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству уровень долевого финансирования за счет средств собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений должен составлять не менее 50 процентов от объема финансирования дополнительных видов работ по благоустройству.

Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием предусмотрен приложением 4 к муниципальной программе.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без решения заинтересованных лиц не допускается.

Для включения дворовых территорий в муниципальную программу предусмотрен порядок и сроки предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, утвержденным Постановлением администрации Новопокровского МО от 17.11.2017г. № 26\_\_\_\_\_\_\_\_

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом обсуждения с представителями заинтересованных лиц) дизайн – проект в соответствии с Порядком разработки, обсуждения, согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн - проекта благоустройства дворовой территории, включенной в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды села Новопокровское на 2018 – 2022 годы (приложение 5 к муниципальной программе ).

Для обсуждение предложены следующие дворовые территории в с.Новопокровское:

- ул. Почтовая, д. 3;

- ул. Почтоввая, д. 4;

- ул. Почтовая, д. 5;

- ул. Новая, д.13;

- ул. Новая, д. 32.

5.2. Благоустройство общественных территорий села Новопокровское (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий).

В качестве проектов благоустройства общественных территорий могут быть предложения для обсуждения и благоустройства следующие виды проектов и территорий:

- благоустройство парков/скверов;

- устройство освещения улицы/парка/сквера;

- благоустройство мест для купания (пляжа);

- устройство или реконструкция детской площадки;

- благоустройство территории возле общественного здания;

- благоустройство территории вокруг памятника;

- реконструкция пешеходных зон (тротуаров) с обустройством зон отдыха (лавочек и пр.) на конкретной улице;

- благоустройство пустырей;

- иные объекты.

При этом следует учитывать ограниченность реализации мероприятий по времени и в этой связи рекомендуется предлагать указанные мероприятия в тех случаях, когда они будут носить достаточно локальный характер;

Общественные территории, подлежащие благоустройству в 2018 - 2022 годы в рамках данной программы, с перечнем видов работ, планируемых к выполнению, отбираются с учетом результатов общественного обсуждения.

Перечень общественных территорий формируется в соответствии с Порядком предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц, утвержденным Постановлением администрации Новопокровского МО от 17.11.2017 года № 27

В перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий, реализуемых в рамках настоящей программы включены работы по проектированию (разработке дизайн-проектов) и на проведение работ по строительному контролю.

Для обсуждение предложены следующие общественные территории в селе Новопокровское

- Парк возле СДК по ул.Ленинской;

- обустройство общественной территории по адресу: с.Новопокровское улица Ленинская (центральная улица);

- обустройство общественной территории по адресу: с.Новопокровское, улица Школьная (центральная улица);

**6. Финансовое обеспечение реализации муниципальной программы**

Общий объем финансового обеспечения муниципальной программы за счет всех источников финансирования составляет 622,0 тыс. рублей (прогнозно), в том числе по годам:

**2018 год**

федеральный бюджет –

областной бюджет – руб., в том числе

местный бюджет – 522,0 тыс.руб.

**2019 год**

федеральный бюджет –

областной бюджет – руб., в том числе

местный бюджет – 25,0 тыс.руб.

**2020 год**

федеральный бюджет –

областной бюджет – руб., в том числе

местный бюджет – 25,0 тыс.руб.

**2021 год**

федеральный бюджет –

областной бюджет – руб., в том числе

местный бюджет – 25,0 тыс.руб.

**2022 год**

федеральный бюджет –

областной бюджет – руб., в том числе

местный бюджет – 25,0 тыс.руб.

Использование финансовых ресурсов будет осуществляться на основании размещения муниципальных закупок в соответствии с действием Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Приложение №2

к Постановлению администрации

Новопокровского муниципального образования

от09.01 2018№ 1

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименования   мероприятий** | **Срок  исполнения** | **Исполнители** | **Объем  финансового обеспечения в тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Благоустройство дворовых территорий села Новопокровское | 2018-2022 годы | администрация Новопокровского муниципального образования | 0,0 |
| 2. | Благоустройство общественных территорий  села Новопокровское (, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий) | 2018-2022 годы | администрация Новопокровского муниципального образования | 622,0 |

Примечание: в перечень мероприятий по благоустройству дворовых территорий, реализуемых в рамках настоящей программы включены работы по проектированию (разработке проектно-сметной документации и дизайн-проектов) и на проведение работ по строительному контролю.

Приложение №3

к Постановлению администрации

Новопокровского муниципального образования

от\_09.01 2018 № 1

**Перечень направлений по обеспечению мероприятий по программе**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **N  п/п** | **Наименования  направления** | **Срок  исполнения** | **Исполнители** | **Объем  финансового обеспечения в тыс. руб.** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | **Благоустройство дворовых территорий села Новопокровское** |  |  | **0,0** |
| 1. | Инвентаризация дворовых территорий | до 1 октября 2018 г. | администрация Новопокровского МО |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | до 10 апреля 2018-2022 года | специализированные организации |  |
| 4. | Разработка дизайн-проектов | до 1 июня 2018-2022 г. | специализированные организации |  |
| 5. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | до 25 мая 2018-2022 года | специализированные организации |  |
| 7. | Обустройство дворовых, междворовых проездов, пешеходных дорожек, тротуаров, отмосток по периметру здания, установка скамеек, установка урн, монтаж систем освещения дворовой территории | до 31.12.2018-2022 года | подрядные организации |  |
| 8. | Мероприятия дополнительного перечня (установка детской площадки, установка спортивной площадки, обустройство автостоянки, озеленение, установка ограждения, подготовка территории: выравнивание грунта, демонтаж устаревших конструкций, элементов декора, малых архитектурных форм, санитарная вырубка устаревших насаждений) | до 31.12.2018-2022 года | подрядные организации |  |
| 9. | Мероприятия по строительному контролю | в течение двух недель после завершения работ указанных в пп.7,8 но не позднее 01.12.2018-22г. | специализированная организация |  |
|  |  |  |  |  |
| 10. | Организация и проведение праздника двора |  | Администрация Новопокровского МО и жители |  |
|  | **Благоустройство общественных территорий села Новопокровское (улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий)** |  |  | **622,0** |
|  |  |  |  |  |
| 1. | Инвентаризация общественных территорий | до 1 октября 2018 г. | Администрация Новопокровского МО |  |
|  |  |  |  |  |
| 2. | Разработка проектно-сметной документации | до 10 апреля 2018-2022 года | специализированные организации |  |
| 4. | Разработка дизайн-проектов | до 1 июня 2018-2022 г. | специализированные организации |  |
| 5. | Проведение экспертизы проектно-сметной документации | до 25 мая 2018-2022 года | специализированные организации |  |
| 7. | Обустройство пешеходных дорожек | до 31.12.2018-2022 года | подрядные организации |  |
|  | Установка скамеек |  |
|  | Установка урн |  |
|  | Монтаж систем освещения общественной территории |  |
|  | Обустройство тротуаров |  |
|  | Демонтаж устаревших конструкций, элементов декора, малых архитектурных форм |  |
|  | Санитарная вырубка устаревших зеленых насаждений |  |
|  | Посадка новых зеленых насаждений |  |
|  | Подготовка территории  Приобретение и установка забора |  |
| 8. | Мероприятия по строительному контролю | в течение двух недель после завершения работ указанных в пп.7 но не позднее 01.12.2018-22 г. |  |  |
| 9. | Организация и проведение праздника по открытию обустроенной общественной территории |  |  |  |

Приложение №4

к Постановлению администрации

Новопокровского муниципального образования

09.01.2018 № 1

**Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием**

1. Общие положения

1.1 Порядок аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их расходованием (далее - Порядок) разработан в целях реализации Постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 года №169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ

субъектов Российской Федерации и муниципальных программ

формирования современной городской среды», Постановления

Правительства Саратовской области от 14.03.2017 года №109-П «О

внесении изменений в государственную программу Саратовской области

«Обеспечение населения доступным жильем и развитие жилищно-

коммунальной инфраструктуры до 2020 года» и устанавливает на

территории муниципального образования порядок

аккумулирования и расходования средств заинтересованных лиц,

направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по

благоустройству дворовых территорий, и механизм контроля за их

расходованием, а также порядок финансового и (или) трудового участия

граждан в выполнении указанных работ.

1.2Заинтересованные лица - собственники помещений в

многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений,

расположенных в границах дворовой территории, подлежащей

благоустройству.

1.3 Под формой трудового участия понимается неоплачиваемая

трудовая деятельность заинтересованных лиц, имеющая социально

полезную направленность, не требующая специальной квалификации

1.4 Под формой финансового участия понимается минимальная

доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении

дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий в размере, установленном органом местного самоуправления.

1.5 Уполномоченным органом по координации работы по трудовому и финансовому участию заинтересованных лиц, сбору и расходованию средств, организации контроля за расходованием средств и размещению информации является администрация Новопокровского МО.

2. Условия аккумулирования и расходования средств

2.1 Решение о финансовом участии заинтересованных лиц в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий по дополнительному перечню работ по благоустройству дворовых территорий принимается на общем собрании собственников помещений многоквартирного дома, которое проводится в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации.

2.2 При выполнении работ по дополнительному перечню заинтересованные лица обеспечивают финансовое участие в размере не менее 50% от объема финансирования дополнительных видов работ по

благоустройству.

2.3 Дополнительный перечень работ включает в себя: оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок;

озеленение территорий, иные виды работ.

2.4 Аккумулирование средств заинтересованных лиц, направляемых на выполнение дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий, осуществляется на лицевом счете, предназначенном для отражения операций по администрированию

поступлений доходов в бюджет Новопокровского МО.

Сбор средств осуществляется после подтверждения участия МКД в реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды села Новопокровское». Объем денежных

средств определяется сметным расчетом по благоустройству дворовой

территории по дополнительному перечню.

2.5 Администрация Новопокровского МО обеспечивает учет поступающих денежных средств в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству.

2.6 Администрация Новопокровского МО ежемесячно обеспечивает направление данных о поступивших денежных средствах в разрезе многоквартирных домов, дворовые территории которых подлежат благоустройству, в адрес уполномоченной общественной комиссии.

2.7 После завершения сбора средств софинансирования заинтересованных лиц реализация мероприятий по благоустройству

дворовых территорий МКД осуществляется путем проведения процедур,

в порядке, установленном законодательством, регулирующим отношения

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных

нужд и (или) путем предоставления субсидий юридическим лицам (за

исключением субсидий государственным (муниципальным)

учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а также физическим

лицам - производителям товаров, работ, услуг в соответствии с

нормативно-правовыми актами Новопокровского муниципального образования.

2.8 Расходы осуществляются на основании заключенных

муниципальных контрактов, соглашений о предоставлении субсидий

юридическим лицам (за исключением субсидий государственным

(муниципальным) учреждениям), индивидуальным предпринимателям, а

также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг по мере

предоставления подтверждающих документов о выполнении работ и

услуг.

2.9 Для организации механизма контроля вся информация о

расходовании денежных средств, поступивших из областного бюджета

Саратовской области и в порядке софинансирования заинтересованными

лицами в разрезе многоквартирных домов, подлежит ежемесячно в срок

не позднее 15 числа следующего за отчетным месяцем размещению на

официальном сайте органов местного самоуправления Балашовского муниципального района [www.baladmin.ru](http://www.baladmin.ru) (ссылка муниципальные образования – Новопокровское)

3.Порядок трудового участия заинтересованных лиц

3.1 Организация трудового участия, в случае принятия соответствующего решения органом местного самоуправления, осуществляется заинтересованными лицами в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, дворовая территория которого подлежит благоустройству, оформленного соответствующим протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме. Форма трудового участия определяется как выполнение заинтересованными лицами неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как, например: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудования, уборка мусора), и другие работы (покраска оборудования, озеленение территории, в том числе посадка деревьев, охрана объекта); предоставление строительных материалов, техники и т.д.; обеспечение благоприятных условий для работы подрядной организации, выполняющей работы и для ее работников (горячий чай, печенье и т.д.).

4. Контроль за соблюдением условий Порядка

4.1 Контроль за целевым расходованием аккумулированных денежных средств осуществляется администрацией Новопокровского МО в соответствии с условиями расходования и требованиями бюджетного законодательства.

4.2 Средства, полученные в виде экономии, направляются на

финансирование дополнительных объемов работ по данному

мероприятию по согласованию с собственниками МКД.

Приложение №4

к Постановлению администрации

Новопокровского муниципального образования

От09.01 2018 № 1

**Порядок разработки, обсуждения и согласования с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории дворовых территорий МО**

1.Общие положения

1.1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру разработки, обсуждения и согласования заинтересованными лицами дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, расположенного на территории МО (далее – Порядок).

1.2. Под дизайн-проектом понимается графический и текстовый материал, включающий в себя графическое изображение дворовой территории, с планировочной схемой, описанием работ и мероприятий, предлагаемых к выполнению (далее – дизайн проект). Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых к благоустройству работ.

1.3. К заинтересованным лицам относятся: собственники помещений в многоквартирных домах, собственники иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории (далее – заинтересованные лица).

2. Разработка дизайн-проектов

2.1. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории муниципального образования, осуществляется в соответствии с требованиями Градостроительного кодекса Российской Федерации, а также действующими строительными, санитарными и иными нормами и правилами.

2.2. Разработка дизайн-проекта в отношении дворовых территорий многоквартирных домов, расположенных на территории МО осуществляется в течение десяти дней со дня утверждения муниципальной комиссией протокола оценки заявок заинтересованных лиц на включение в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее- разработчик дизайн-проекта ).

2.3. Разработка дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется с учетом минимальных и дополнительных перечней работ по благоустройству дворовой территории, установленных органом государственной власти Саратовской области и утвержденных протоколом общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, в отношении которой разрабатывается дизайн-проект благоустройства.

3. Обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проекта

3.1. В целях обсуждения, согласования и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, разработчик дизайн-проекта уведомляет уполномоченное лицо, которое вправе действовать в интересах всех собственников помещений в многоквартирном доме, придомовая территория которого включена в адресный перечень дворовых территорий проекта программы (далее – уполномоченное лицо), о готовности дизайн-проекта в течение 1 рабочего дня со дня изготовления дизайн-проекта.

3.2. Уполномоченное лицо обеспечивает обсуждение, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома, для дальнейшего его утверждения в срок, не превышающий 3 рабочих дней.

3.3.Утверждение дизайн-проекта благоустройства дворовой территории многоквартирного дома осуществляется протоколом общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории в течение двух рабочих дней со дня согласования дизайн-проекта дворовой территории многоквартирного дома уполномоченным лицом.

3.4. Дизайн-проект на благоустройство дворовой территории многоквартирного дома утверждается в двух экземплярах, в том числе один экземпляр хранится у уполномоченного лица.

Визуализированные изображения элементов благоустройства, предлагаемых к размещению на соответствующих дворовых территориях отражено в приложении порядку разработки, обсуждения с заинтересованными лицами и утверждения дизайн-проекта благоустройства дворовой территории дворовых территорий МО