Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования**

**на 2019-2021 год»**

за 2021 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№    п/п** | **Наименование    подпрограммы,      основного     мероприятия,    мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы** | **Плановый срок исполнения** | **Источник**  **финанси-**  **рования** | **Объем**  **финан-сирования, предусмот-**  **ренный программой,**  **тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,**  **тыс. руб.** | **Наименование**  **показателя**  **объема    мероприятия,   единица     измерения** | **Плановое    значение   показателя объема  мероприятия** | **Фактическое  значение   показателя объема  мероприятия** | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по установке дорожных знаков. нанесение дорожной горизонтальной разметки* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  |  | 50,0 | 49,9 | Тыс.руб | 50,0 | 49,9 |  |
| 1.1. | Установка дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки |  |  | 2021г | Местный бюджет | 50,0 | 49,9 | Тыс.руб | 50,0 | 49,9 | В связи с не потребностью |
| *2.* | *Мероприятия* *по текущему ремонту дорог, устройство основания дорог из щебня* |  | Администрация Пинеровского муниципального образования |  | Местный бюджет | 534,7 | 317,0 | Тыс.руб | 534,7 | 317,0 |  |
| 2.1 | Ремонт дороги устройство основание дороги из щебня по ул.Советская р.п.Пинеровка |  |  | 2021г | Местный бюджет | 534,7 | 317,0 | Тыс.руб | 534,7 | 317,0 | В связи с не потребностью |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования**

**на 2019-2021 год»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№  п/п** | **Наименование         целевого          показателя** | **Ед.  изм.** | **Плановое значение** | **Фактическое  значение** | **Отклонение  фактического значения от  планового** | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки* | | | | | | | |
| 1.1 | Установка дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки | тыс.руб | 50,0 | 49,9 | 0,1 | 99,8% | В связи со сложившейся экономией |
| 2. | *Мероприятия* *по текущему ремонту дорог, устройство основания дорог из щебня по ул.Советская р.п.Пинеровка* | | | | | | |
| 2.1 | Изготовление проектно сметной документации | Тыс.руб | 534,7 | 317,0 | 534,7 | 59,3% | В связи со сложившейся экономией |

Приложение №3 к[Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования на 2019-2021 год»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы** | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.**  **(с одним знаком после запятой)** | | | | | **Обоснование**  **причин**  **отклонения** |
| **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | | **Финансовые средства, всего** | **в том числе** | | | |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-**  **жетные**  **средства** |  |
| *Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки* | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| первый год реализации | 850,0 |  |  | 850,0 |  | 584,7 |  |  | 366,9 |  | в связи с непотребностью |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ИТОГО по муниципальной программе** | | | | | | | | | | | |
| Всего за весь период | 850,0 |  |  | 850,0 |  | 584,7 |  |  | 366,9 |  | в связи с непотребностью |
| первый год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| последний год реализации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования на 2019-2021 год» |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Соисполнители муниципальной программы |  |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи муниципальной программы | - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;  - совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021г |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки  2. Мероприятия по изготовлению проектно сметной документации на ремонт дороги по ул.Гагарина в р.п.Пинеровка |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пинеровского муниципального образования РФ. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **850,0 тыс. руб.** |
| Ожидаемые конечные результаты  реализации муниципальной программы | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с инерционными сценариями развития ситуации в условиях отсутствия программы |