Приложение №1к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении мероприятий муниципальной программы **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования**

**на 2019-2021 год»**

за 2021 год (весь период реализации).

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№   п/п** | **Наименование   подпрограммы,     основного    мероприятия,   мероприятия** |  | **Наименование соисполнителя, участника программы, участника мероприятия программы**  | **Плановый срок исполнения** | **Источник****финанси-****рования** | **Объем****финан-сирования, предусмот-****ренный программой,****тыс. руб.** | **Расходы за отчетный период,****тыс. руб.** | **Наименование****показателя****объема   мероприятия,  единица    измерения** | **Плановое   значение  показателя объема мероприятия** | **Фактическое значение  показателя объема мероприятия**  | **Обоснование****причин****отклонения** |
| *1.* | *Мероприятия по установке дорожных знаков. нанесение дорожной горизонтальной разметки*  |  |  Администрация Пинеровского муниципального образования |   |   |  50,0 | 49,9 | Тыс.руб | 50,0 | 49,9 |  |
| 1.1. | Установка дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки |  |   | 2021г  |  Местный бюджет | 50,0 | 49,9 | Тыс.руб | 50,0 | 49,9 | В связи с не потребностью |
| *2.* | *Мероприятия* *по текущему ремонту дорог, устройство основания дорог из щебня*  |  | Администрация Пинеровского муниципального образования  |  |  Местный бюджет | 534,7 | 317,0 | Тыс.руб | 534,7 | 317,0 |  |
|  2.1 | Ремонт дороги устройство основание дороги из щебня по ул.Советская р.п.Пинеровка |  |   | 2021г  |  Местный бюджет |  534,7 |  317,0 | Тыс.руб  | 534,7 | 317,0  | В связи с не потребностью |

Приложение №2 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

Отчет об исполнении целевых показателей муниципальной программы

 **«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования**

**на 2019-2021 год»**

за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование        целевого         показателя** | **Ед. изм.** | **Плановоезначение** | **Фактическое значение** | **Отклонение фактическогозначения от планового** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **-/+** | **%** |
| *Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки*  |
| 1.1 | Установка дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки | тыс.руб  | 50,0 | 49,9 | 0,1 | 99,8% | В связи со сложившейся экономией |
| 2.  | *Мероприятия* *по текущему ремонту дорог, устройство основания дорог из щебня по ул.Советская р.п.Пинеровка* |
| 2.1  | Изготовление проектно сметной документации | Тыс.руб  | 534,7 | 317,0 | 534,7 | 59,3%  | В связи со сложившейся экономией  |

Приложение №3 к[Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образовании и их формирования и реализации

Отчет о финансировании муниципальной программы

**«Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования на 2019-2021 год»**

 за 2021 год (весь период реализации)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Период реализации программы**  | **Объем финансирования, предусмотренный программой, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Расходы за отчетный период, тыс. руб.****(с одним знаком после запятой)** | **Обоснование****причин****отклонения** |
| **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** | **Финансовыесредства, всего** | **в том числе** |
| **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** | **ОБ\*** | **РБ\*** | **МБ\*** | **внебюд-****жетные****средства** |  |
| *Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки*  |
| Всего за весь период: |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| первый год реализации |  850,0 |   |   |  850,0 |   |  584,7 |   |   |  366,9 |   |  в связи с непотребностью |
|  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **ИТОГО по муниципальной программе**  |
| Всего за весь период | 850,0 |   |   |  850,0 |   | 584,7 |   |   | 366,9  |   |  в связи с непотребностью |
| первый год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| … |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| последний год реализации |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

*\* Принятые сокращения: ОБ – средства областного бюджета, РБ – средства районного бюджета, МБ – средства местного бюджета».*

Приложение №4 к [Поряд](http://oek.su/np_akty/akty_docs/1170-ob-utverzhdenii-polozheniya-o-poryadke-prinyatiya-resheniy-o-razrabotke-municipalnyh-programm-i-ih-formirovaniya-i-realizacii-i-poryadka-provedeniya-i-kriteriev-ocenki-effektivnosti-realizacii.html#Par39)ку принятия решений о разработке муниципальных программ Пинеровского муниципального образования и их формирования и реализации

**Типовой макет программы**

1. ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование муниципальной программы | «Повышение безопасности дорожного движения на территории Пинеровского муниципального образования на 2019-2021 год»  |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Соисполнители муниципальной программы |   |
| Участники муниципальной программы | Администрация Пинеровского Муниципального Образования Балашовского муниципального района  |
| Цель муниципальной программы | Целями Программы является сокращение количества лиц, пострадавших в результате дорожно-транспортных происшествий. |
| Задачи муниципальной программы | - снижение рисков возникновения дорожно-транспортных происшествий, совершаемых по техническим причинам;- совершенствование систем организации, управления и контроля дорожного движения; |
| Сроки реализации муниципальной программы | 2021г  |
| Целевые показатели муниципальной программы |  |
| Подпрограммы  муниципальной программы | 1. Мероприятия по установке дорожных знаков нанесение дорожной горизонтальной разметки2. Мероприятия по изготовлению проектно сметной документации на ремонт дороги по ул.Гагарина в р.п.Пинеровка |
| Ресурсное обеспечение муниципальной программы | Программа реализуется за счет объема бюджетных ассигнований муниципального дорожного фонда Пинеровского муниципального образования РФ. Прогнозируемый объём средств на финансирование программных мероприятий составит **850,0 тыс. руб.**   |
| Ожидаемые конечные результаты  реализациимуниципальной программы   | Сокращение количества пострадавших в дорожно-транспортных происшествиях по сравнению с инерционными сценариями развития ситуации в условиях отсутствия программы |