# АДМИНИСТРАЦИЯ

БОЛЬШЕМЕЛИКСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ                                          БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 04.06.2020г.                                    №  10-п

с.Большой Мелик

О внесении изменений в постановление администрации Большемеликского муниципального образования от 20.06.2017г.№10/3-п

«Об утверждении плана мероприятий по заключению

концессионного соглашения в отношении объектов централизованной

инфраструктуры холодного водоснабжения и (или)

водоотведения,  находящихся в собственности

Большемеликского  муниципального образования

Балашовского муниципального района и

передаче указанных объектов в концессию

В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», с целью привлечения инвестиций, обеспечения эффективного использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, на условиях концессионных соглашений и повышение качества товаров, работ, услуг, предоставляемых потребителям, Уставом Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области, администрация Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Внести изменения в постановление администрации Большемеликского муниципального образования от 20.06.2017г.№10/3-п  «Об утверждении план мероприятий  по заключению концессионного соглашения в отношении объектов централизованной инфраструктуры холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в собственности Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района и передаче указанных объектов  в концессию, изложив приложение №1 согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление подлежит обнародованию и вступает в силу со дня его обнародования.

Глава Большемеликского МО	                                А.Ф.Горнаев

|  |  | Утверждено Постановлением Администрации Большемеликского муниципального образования №10-п от 04.06.2020г. Приложение №1 |
| --- | --- | --- |
|  |  | постановлению администрации Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района № 10-п от 04.06.2020 года |

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

по заключению концессионного соглашения в отношении объектов централизованной инфраструктуры холодного водоснабжения и (или) водоотведения, находящихся в собственности 	Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района и передаче указанных объектов в концессию

| № пп | Наименование мероприятия | Срок | Документация |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Подготовительные мероприятия к заключению концессионного соглашения в общем порядке |
| 1. | Принятие представительным органом решения о даче согласия на заключение КС | выполнено | Решение о согласии на заключение КС |
| 2. | Оформление документов, подтверждающих право муниципальной собственности на имущество, в отношении которого планируется заключить концессионное соглашение: - Регистрация права муниципальной собственности на имущество (на основании переданных в 2015, 2016 г.г. актов приема-передачи объектов муниципальной собственности, технических паспортов); - Межевание земельных участков под объектами недвижимости; - Постановка земельных участков на кадастровый учет; - Регистрация права муниципальной собственности; | выполнено выполнено выполнено до 28.08.2020г. | Документы, подтверждающие право собственности |
| 3. | Принятие решения о передаче объекта коммунальной инфраструктуры в концессию Принятие решения о заключении КС (администрации Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района). Требования к содержанию решения установлены ст.22, ст. 45 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях». Для принятия решения формируются: 1. Условия концессионного соглашения (условия конкурса) в соответствии с статьями 10 и ст. 42 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 2. критерии конкурса и параметры критериев конкурса; 3. вид конкурса -открытый конкурс; 4. срок опубликования в официальном издании, размещения на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" сообщения о проведении открытого конкурса; 5. орган, уполномоченный концедентом на: а) утверждение конкурсной документации, внесение изменений в конкурсную документацию, за исключением устанавливаемых в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения положений конкурсной документации; б) создание конкурсной комиссии по проведению конкурса (далее - конкурсная комиссия), утверждение персонального состава конкурсной комиссии. В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам), решением концедента о заключении концессионного соглашения могут устанавливаться долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, согласованные в установленном Правительством Российской Федерации порядке с органами исполнительной власти или органами местного самоуправления, осуществляющими регулирование цен (тарифов) в соответствии с законодательством Российской Федерации в сфере регулирования цен (тарифов). А так же в соответствии со ст.45 ФЗ по концессионному соглашению, объектом которого являются объекты холодного водоснабжения и (или) водоотведения в решении концедента о заключении такого концессионного соглашения наряду с предусмотренной частью 2 статьи 22 настоящего Федерального закона информацией устанавливаются: 1) задание, формируемое в соответствии с частью 2 настоящей статьи, и минимально допустимые плановые значения показателей деятельности концессионера; 2) требование об указании участниками конкурса в составе конкурсного предложения мероприятий по созданию и (или) реконструкции объекта концессионного соглашения, обеспечивающих достижение предусмотренных заданием целей и минимально допустимых плановых значений показателей деятельности концессионера, с описанием основных характеристик этих мероприятий; 3) перечень и состав долговых обязательств государственных и (или) муниципальных предприятий, учреждений, определяемые в соответствии с положениями части 2 статьи 41 настоящего Федерального закона; 4) права и обязанности, осуществляемые субъектом Российской Федерации, участвующим в концессионном соглашении в качестве самостоятельной стороны. . | До 30.12.2020г. | Постановление администрации Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района |
| 4. | Направление администрацией Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района в Комитет государственного регулирования тарифов Саратовской области (далее – Комитет) пакета документов, с целью обеспечения взаимодействия в подготовке конкурсной документации для заключения концессионного соглашения: | 15 рабочих дней после принятия решения о передаче объекта в концессию (согласно п. 2) |  |
| 5 | Получение администрацией Большемеликского муниципального образования Балашовского муниципального района в Комитете государственного регулирования тарифов Саратовской области согласования долгосрочных параметров регулирования деятельности концессионера. |  | Заключение |
| 6. | Разработка и утверждение конкурсной документации с учетом полученной информации и опубликование извещения. Требования к конкурсной документации на право заключения концессионного соглашения установлены в ст.ст. 23, 46 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях» 1. Конкурсная документация должна содержать: 1) условия конкурса; 2) состав и описание, в том числе технико-экономические показатели, объекта концессионного соглашения и иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 3) требования, которые предъявляются к участникам конкурса (в том числе требования к их квалификации, профессиональным, деловым качествам) и в соответствии с которыми проводится предварительный отбор участников конкурса; 4) критерии конкурса и установленные в соответствии с частями 2.2, 3 и 4 статьи 24 настоящего Федерального закона параметры критериев конкурса; 5) исчерпывающий перечень документов и материалов и формы их представления заявителями, участниками конкурса, в том числе документов и материалов, подтверждающих: а) соответствие заявителей требованиям, установленным конкурсной документацией и предъявляемым к участникам конкурса; б) соответствие заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений требованиям, установленным конкурсной документацией; в) информацию, содержащуюся в конкурсном предложении; 6) срок опубликования, размещения сообщения о проведении конкурса или направления этого сообщения лицам в соответствии с решением о заключении концессионного соглашения одновременно с приглашением принять участие в конкурсе; 7) порядок представления заявок на участие в конкурсе и требования, предъявляемые к ним; 8) место и срок представления заявок на участие в конкурсе (даты и время начала и истечения этого срока); 9) порядок, место и срок предоставления конкурсной документации; 10) порядок предоставления разъяснений положений конкурсной документации; 11) указание на способы обеспечения концессионером исполнения обязательств по концессионному соглашению, а в случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, требование о предоставлении победителем конкурса в целях обеспечения исполнения обязательств по концессионному соглашению безотзывной банковской гарантии в соответствии с требованиями, установленными частью 4 статьи 42 настоящего Федерального закона, но не менее чем в определенном конкурсной документацией размере; 12) размер задатка, вносимого в обеспечение исполнения обязательства по заключению концессионного соглашения (далее - задаток), порядок и срок его внесения, реквизиты счетов, на которые вносится задаток; 13) размер концессионной платы, форму или формы, порядок и сроки ее внесения, за исключением случаев, предусмотренных частью 1 статьи 41 настоящего Федерального закона (при условии, что размер концессионной платы не является критерием конкурса); 14) порядок, место и срок представления конкурсных предложений (даты и время начала и истечения этого срока); 15) порядок и срок изменения и (или) отзыва заявок на участие в конкурсе и конкурсных предложений; 16) порядок, место, дату и время вскрытия конвертов с заявками на участие в конкурсе; 17) порядок и срок проведения предварительного отбора участников конкурса, дату подписания протокола о проведении предварительного отбора участников конкурса; 18) порядок, место, дату или даты в случае, если конкурсной документацией предусмотрено представление конкурсных предложений в двух отдельных запечатанных конвертах в соответствии с частью 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, и время вскрытия конвертов с конкурсными предложениями; 19) порядок рассмотрения и оценки конкурсных предложений; 20) порядок определения победителя конкурса; 21) срок подписания протокола о результатах проведения конкурса; 22) срок подписания концессионного соглашения; 23) требования к победителю конкурса о представлении документов, подтверждающих обеспечение исполнения обязательств концессионера по концессионному соглашению в соответствии с установленными настоящим Федеральным законом способами обеспечения исполнения концессионером обязательств по концессионному соглашению, а также требования к таким документам; 24) срок передачи концедентом концессионеру объекта концессионного соглашения и (или) иного передаваемого концедентом концессионеру по концессионному соглашению имущества; 25) порядок предоставления концедентом информации об объекте концессионного соглашения, а также доступа на объект концессионного соглашения. 1.1. В случае, если при осуществлении концессионером деятельности, предусмотренной концессионным соглашением, реализация концессионером производимых товаров, выполнение работ, оказание услуг осуществляются по регулируемым ценам (тарифам) и (или) с учетом установленных надбавок к ценам (тарифам) и решением концедента установлены долгосрочные параметры регулирования деятельности концессионера, конкурсная документация должна содержать такие параметры. 1.2. В случае, если объектом концессионного соглашения являются объекты теплоснабжения, централизованные системы горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения, отдельные объекты таких систем, в конкурсную документацию также включаются сведения и параметры, предусмотренные статьей 45 настоящего Федерального закона. Сообщение о проведении конкурса опубликовывается конкурсной комиссией в определяемом концедентом официальном издании и размещается на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ст. 26 Федерального закона от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях») | в срок, установленный конкурсной документацией, но не менее чем за 30 рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе |  |
| 7. | Подача заявок на участие в конкурсе | не менее чем за тридцать рабочих дней до дня истечения срока представления заявок на участие в конкурсе (иначе - тридцать рабочих дней со дня публикации сообщения о проведении конкурса) |  |
| 8. | Вскрытие конвертов с заявками на участие в конкурсе, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с заявками | в порядке, в день, во время и в месте, которые установлены конкурсной документацией (в день окончания приема заявок) |  |
| 9. | Проведение предварительного отбора участников конкурса, составление и подписание протокола предварительного отбора. Проводится в установленном конкурсной документацией порядке. | требуется не менее двух рабочих дней на рассмотрение вскрытых конвертов |  |
| 10. | Направление участникам конкурса уведомлений с предложением представить конкурсные предложения | в течение трех рабочих дней со дня подписания членами конкурсной комиссии протокола проведения предварительного отбора участников конкурса |  |
| 11. | Представление конкурсных предложений и вскрытие конвертов с конкурсными предложениями, составление и подписание протокола вскрытия конвертов с конкурсными предложениями | в срок не менее шестидесяти рабочих дней с момента направления уведомлений |  |
| 12. | Рассмотрение и оценка конкурсных предложений, составление и подписание протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений | в установленном конкурсной документацией порядке (требуется порядка семи рабочих дней на рассмотрение и оценку конкурсных предложений) |  |
| 13. | Подведение итогов, определение победителя и подписание протокола о результатах проведения конкурса | не позднее чем через пять рабочих дней со дня подписания протокола рассмотрения и оценки конкурсных предложений |  |
| 14. | Публикация протокола о результатах проведения конкурса и направление уведомлений участникам конкурса о результатах проведения конкурса | в течение пятнадцати рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса (достаточно двух рабочих дней для оформления и размещения на сайте протокола) |  |
| 15. | Направление победителю конкурса 1 экземпляра протокола о результатах проведения конкурса, проекта концессионного соглашения и заключение концессионного соглашения | в течение пяти рабочих дней со дня подписания протокола о результатах проведения конкурса в срок, установленный конкурсной документацией и указанный в сообщении о проведении конкурса ( не ранее 10 рабочих дней и не позднее 30 рабочих дней со дня публикации протокола о результатах проведения конкурса) |  |
| 16. | Заключение договора аренды земельного участка, занятого объектом КС, на срок действия концессионного договора | не позднее чем через шестьдесят рабочих дней со дня подписания концессионного соглашения, если иные сроки не установлены конкурсной документацией |  |
| 17. | осуществление контроля за исполнением концессионного соглашения, контроль за содержанием и стоимостью проекта |  |  |
| 18. | Контроль выполненных работ с подписанием актов выполненных работ, актов приема-передачи |  | акты выполненных работ |

Глава Большемеликского

муниципального образования

Балашовского муниципального района	А.Ф. Горнаев