**АДМИНИСТРАЦИЯ РЕПИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**от 02 февраля 2022 г. № 2-П**

**Об утверждении муниципальной программы**

**«Благоустройство территории нового кладбища**

**Репинского муниципального образования**

**Балашовского муниципального**

**района Саратовской области»**

Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Благоустройство территории нового кладбища Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области»

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования (обнародования).

**И.о. главы администрации Репинского**

**муниципального образования Р.К. Карамов**

Приложение к постановлению

администрации Репинского МО

Балашовского муниципального района

от 02.02.2022 г.

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

***«Благоустройство территории нового кладбища Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области»***

Паспорт муниципальной программы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование программы | Муниципальная программа «Благоустройство территории нового кладбища Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области» (далее - Программа) |
| Основания для разработки программы | Федеральный закон от 12.01.1996 г № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Указ Президента Российской Федерации от 29.06.1996 г. № 1001 «О гарантиях прав граждан на предоставление услуг по погребению умерших», СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 08.04.2003 г. № 35 |
| Заказчик Программы | - Администрация МО |
| Срок реализации Программы | 2022 г. в один этап |
| Цели и задачи Программы | Целью Программы является*:* ***приведение территории нового кладбища Репинского муниципального образования в соответствие с законодательством РФ для начала его эксплуатации (использования).***  Основные задачи Программы: ***- совершенствование правового регулирования сферы похоронного дела; - совершенствование использования земельных площадей для захоронений; - повышение уровня благоустройства и санитарного содержания кладбищ на территории Репинского муниципального образования.*** |
| Тип Программы | - Муниципальная Программа |
| Исполнители основных мероприятий Программы | - Администрация МО |
| Целевые индикаторы результативности Программы | - количество оформленных земельных участков под кладбища, ед. - количество кладбищ, на которых проведена инвентаризация, ед. - количество благоустроенных кладбищ, ед. |
| Этапы и сроки реализации программы | 2022 г. в один этап |
| Объем и источники финансирования | Объем финансирования Программы составляет: 2022 год — 998,0 тыс. руб., в т.ч. областной бюджет — 743,4 тыс. руб., местный бюджет — 99,6 тыс. руб., малый бизнес – 100,0 тыс. руб., средства населения — 55,0 тыс. руб. |
| Система организации контроля за исполнением мероприятий Программы | - ответственный по контролю за исполнением программных мероприятий И.о. главы Администрации Репинского МО |

1. Характеристика проблемы, целесообразность и необходимость её решения программно-целевым методом

На территории Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области существует одно кладбище, которое закрыто для новых захоронений в соответствии с законодательством РФ с 2009 г.

Земельный участок для организации нового кладбища сформирован и зарегистрирован в установленном порядке.

Для введения в эксплуатацию (использования) нового кладбища необходимо проведение работ по обваловке земельного участка, установке ворот и ограждения территории кладбища.

Настоящая программа разработана в целях решения вопросов местного значения и вовлечения населения Репинского муниципального образования в процессы местного самоуправления, а также участия сельского поселения в инициативных проектах с использованием средств областного бюджета.

Настоящая Программа устанавливает плановые показатели по основному виду деятельности в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения на 2022 год.

II. Цели и задачи Программы, сроки ее реализации

Целью настоящей программы является создание благоприятных условий для решения задач по совершенствованию правового регулирования сферы похоронного дела, использования земельных площадей для захоронений и повышения уровня благоустройства и санитарного содержания нового кладбища на территории Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Муниципальная программа рассчитана на период реализации - 2022 год в один этап.

III. Описание ожидаемых результатов реализации программы

Реализация программных мероприятий позволит осуществить эксплуатацию нового кладбища на территории Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

IV. Перечень и описание программных мероприятий

Программа включает в себя комплекс скоординированных мероприятий, необходимых для осуществления работ по обваловке земельного участка, установке ворот и ограждения территории кладбища.

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей предусмотрено выполнение мероприятий согласно приложения.

V. Оценка рисков реализации программы

Возможные риски реализации Программы:

- финансирование запланированных мероприятий не в полном объеме;

- рост инфляции выше прогнозного уровня;

- форс-мажорные обстоятельства.

VI. Обоснование потребности в необходимых ресурсах

Расчет потребности в необходимых ресурсах производится на основании изучения котировок цен на рынке товаров, работ, услуг, с учетом оценки степени сложности планируемых работ.

VII. Описание системы управления реализацией программы,

и контроль за ходом ее реализации

Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком Программы – Репинским МО.

Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств уточняет затраты по мероприятиям Программы, оценочные показатели и состав исполнителей.

Муниципальный заказчик Программы осуществляет координацию деятельности исполнителей мероприятий Программы, обеспечивая их согласованные действия по реализации программных мероприятий, а также по целевому использованию субсидий области на реализацию инициативного проекта.

Исполнителями программных мероприятий являются организации, осуществляющие деятельность в сфере организации ритуальных услуг и содержания мест захоронения территорий на основании муниципальных контрактов в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Муниципальный заказчик Программы обеспечивает подготовку отчетных данных об исполнении программных мероприятий и в установленные сроки представляет отчет о выполнении настоящей Программы.

VIII. Оценка эффективности социально-экономических

последствий реализации программы

Реализация настоящей Программы позволит повысить уровень благоустройства и санитарного содержания нового кладбища на территории Репинского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

Участие организаций, осуществляющих деятельность в сфере благоустройства территорий, в реализации мероприятий настоящей Программы позволит обеспечить постоянную занятость их работников и увеличить налоговые поступления в бюджеты всех уровней бюджетной системы Российской Федерации.

Приложение к муниципальной программе

«Благоустройство территории нового кладбища

Репинского муниципального образования

Балашовского муниципального района

Саратовской областина 2022 год»

**Мероприятия программы на 2022г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятий | Объем финансирования (тыс. руб.) | | | | | Исполнители мероприятий |
| Областной бюджет | Местный бюджет | Средства ИП | Средства населения | Всего |
|  | **Мероприятия по благоустройству территории нового кладбища** | **743,4** | **99,6** | **100** | **55** | **998** | Администрация Репинского МО |
| 1 | Обваловка территории нового кладбища | 743,4 | 99,6 | 100 | 55 | 998 | Администрация Репинского МО |
| 2 | Изготовление и установка ограждения территории кладбища |
| 3 | Изготовление ворот кладбища |