**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**СОЦЗЕМЛЕДЕЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЛАШОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**№ 39-п от 28.12.2020 г п.Соцземледельский**

**Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг. на территории Соцземледельского муниципального образования»**

В соответствии с Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», в целях решения вопросов местного значения по энергосбережению и энергетической эффективности, на основании Федерального закона №131-ФЗ от 06.10.03 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом Соцземледельского муниципального образования,

**ПОСТАНОВЛЯЮ:**

1. Утвердить Муниципальную программу «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг. на территории Соцземледельского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области» согласно приложению № 1.

2. Финансирование мероприятий, предусмотренных Муниципальной программой «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг. на территории Соцземледельского муниципального образования», осуществлять за счет средств местного бюджета.

3. Постановление № 63-п от 24.12.2019 г « Об утверждении муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2020-2022 гг. на территории Соцземледельского муниципального образования»-признать утратившим силу.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

5. Постановление вступает в силу после обнародования.

**Глава Соцземледельского**

**муниципального образования О.В.Костикова**

Приложение № 1

К постановлению администрации Соцземледельского МО

№ 39-п от 28.12.2020 г.

**Паспорт Муниципальной программы**

**«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг. на территории Соцземледельского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области»**

1. Полное наименование Муниципальной программы: «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в период 2021-2023 гг. на территории Соцземледельского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области».

2.Заказчик Муниципальной программы: администрация Соцземледельского муниципального образования Балашовского района Саратовской области (далее – местная администрация).

3.Руководитель: Костикова Ольга Викторовна

4.Должность: глава Соцземледельского муниципального образования.

5.Контактные телефоны: (8 845 45) 72-2-38

6..Адрес: п.Соцземледельский, ул.Центральная д.1 «А»

7. Основания для разработки:

- Федеральный закон от 23 ноября 2009 года №261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Закон);

- Устав Соцземледельского муниципального образования Балашовского района Саратовской области (далее – Устав МО).

8. Объект Муниципальной программы: предприятия и организации, деятельность которых связана с использованием энергетических ресурсов, граждане, проживающие на территории Соцземледельского муниципального образования Балашовского муниципального района Саратовской области.

9.Количество участников: Муниципальная программа рассчитана на жителей муниципального образования в целом.

10.География Муниципальной программы: Соцземледельское муниципальное образование Балашовского района Саратовской области (п.Соцземледельский).

11. Период реализации Муниципальной программы: 2021-2023 гг..

1. Обоснование актуальности разработки Муниципальной программы:

Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

В настоящее время на территории муниципального образования многоквартирные дома не оборудованы общедомовыми приборами учета тепловой и электрической энергии.

Места общего пользования в многоквартирных домах освещаются лампочками накаливания.

В населенных пунктах учет электроэнергии уличного освещения осуществляется без приборов учёта, (расчётным методом).

13. Задачи Муниципальной программы:

- оборудовать все объекты осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов;

- повысить энергетическую эффективность зданий, сооружений, строений;

- проведение обязательного энергетического обследования;

- проведение мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме;

- поэтапный запрет на использования ламп накаливания для освещения (с 1 января 2011 года не допускаются лампы накаливания мощностью сто ватт и более, с 1 января 2013 года запрет на лампы накаливания мощностью семьдесят пять ватт и более, с 1 января 2014 года запрет ламп накаливания мощностью двадцать ватт и более);

- обеспечения необходимых условий для выполнения Муниципальной программы.

14. Краткая аннотация Муниципальной программы:

Программа предусматривает:

- организацию проведения разъяснительной работы среди местного населения, предпринимателей и организаций, находящихся на территории поселения;

- организация проведения рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности;

- организация работ по установке приборов учета потребляемых энергетических ресурсов в многоквартирных домах, производственных и коммерческих помещениях, уличного освещения.

15. Материально-техническое обеспечение Муниципальной программы:

В соответствии с расходными обязательствами поселения (энергосберегающие приборы и лампы освещения, приобретение приборов учета потребляемых энергетических ресурсов и их монтаж, ремонтные работы, направленные на сбережение энергоресурсов).

1. Кадровое обеспечение Муниципальной программы: в соответствии с расходными обязательствами муниципального образования (договоры возмездного оказания услуг, заключённые с подрядчиками и поставщиками по установке и поставке оборудования и приборов).
2. Финансовое обеспечение Муниципальной программы: средства местного бюджета, разделы «благоустройство и уличное освещение». Конкретное финансирование официальных мероприятий, осуществляется в соответствии с планом на каждое мероприятие в частности, утверждаемыми главой местной администрации, и является неотъемлемой частью данной программы.

18. Ожидаемые конечные результаты:

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в жилищном фонде;

- повышение эффективности использования энергетических ресурсов в системах коммунальной инфраструктуры;

- сокращение потерь энергетических ресурсов при их передаче, в том числе в системах коммунальной инфраструктуры;

- повышение уровня оснащённости приборами учёта используемых энергетических ресурсов;

- сокращение расходов бюджетов на обеспечение энергетическими ресурсами государственных учреждений, органов государственной власти, органов местного самоуправления, а также расходов бюджетов на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива, субсидий гражданам на внесение платы за коммунальные услуги с учётом изменений объёма использования энергетических ресурсов в указанных сферах;

- увеличение объёма внебюджетных средств, используемых на финансирование мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности.

19. Система организации контроля за исполнением Муниципальной программы: контроль за исполнением Муниципальной программы осуществляет постоянная комиссия Совета депутатов МО по вопросам строительства и благоустройства.

20. Содержание программы.

**Основные направления реализации программы:**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ***№ п\п*** | ***Основные направления реализации Муниципальной программы*** | ***Исполнитель*** | ***Источник финансиро-вания*** | ***Примечания*** |
| ***1*** | ***2*** | ***3*** | ***4*** | ***5*** |
| 1.1. | Организация и проведение рекламных акций в целях повышения энергосбережения и энергетической эффективности. | Местная  администрация,  ресурсоснабжающие организации | местный бюджет | 2021 г.-2023 г |
| 1.2. | Реконструкция и ремонт  существующего личного освещения с учётом требований Закона | Победитель конкурса на право заключения Муниципального контракта | местный бюджет  (2021 г -1,0 тыс.руб.) | Затраты указываются ежегодно |
| 1.3. | Оборудование объектов, принадлежащих муниципальному образованию, используемых для размещения органов государственной власти, органов местного самоуправления, муниципальных учреждений,  осуществляющие энергопотребление приборами по учёту используемых энергетических ресурсов. | Местная  администрация,  ресурсоснабжающие организации | местный бюджет, районный бюджет | 2021 г.-2023 г. |
| 1.4. | Оснащение приборами учета энергетических ресурсов зданий,  строений, сооружений и иных объектов юридических лиц (за исключением лиц,  предусмотренных пунктом 1.2) | Юридические лица, ресурсоснабжающие организации | Средства собственников зданий, строений, сооружений и иных объектов с участием организаций, осуществляю-щих подачу  потребителям  энергоресурсов | 2021 г.-2023 г. |
| 1.5. | Оборудование муниципальных жилых домов, осуществляющих энергопотребление, приборами по учёту используемых энергетических ресурсов (включая проведение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в таких жилых домах и в квартирах по переходу на расчет по показаниям приборов учета). | Местная  администрация,  ресурсоснабжающие организации | местный бюджет | Затраты указываются поэтапно, до 31.12.2023 г. |
| 1.6. | Обеспечение разъяснительной работы с гражданами, проживающими в частных жилых домах, с целью установки и ввода в эксплуатацию приборов учета энергетических ресурсов | Местная  администрация,  ресурсоснабжающие организации | местный бюджет | 2021г  – 2023 г. |
| 1.7. | Поэтапная реконструкция, восстановление, строительство и ремонт существующего уличного освещения с учётом требований Закона. | Местная  администрация,  Победитель конкурса на право заключения Муниципального контракта | местный бюджет | Затраты указываются поэтапно  2021-2023 гг. |
| 1.8. | Прекращение закупки для муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения | Местная  администрация | местный бюджет | с 01.01.2011 г. |
| 1.9. | Обеспечение реализации бюджетными учреждениями требований по энергетической эффективности товаров, работ и услуг, закупаемых  для муниципальных нужд | Главные  Распорядители  бюджетных средств местного бюджета |  | Затраты указываются ежегодно при формирова-нии бюджета |
| 1.10 | Планирование расходов бюджета на оплату бюджетными учреждениями энергетических ресурсов исходя из сокращения потребления ими каждого энергоресурса на 3 процента по отношению к уровню 2009 года в течение 5 лет начиная с 1 января 2011 г: | Главные  распорядители  бюджетных средств местного бюджета |  | Затраты указываются ежегодно при формирова-нии бюджета |
| 1.11 | Предоставить собственникам жилых домов, собственникам помещений в многоквартирных домах, лицам, ответственных за содержание многоквартирных домов, лицам, представляющим интересы собственников, предложения об оснащении объектов приборами учета ис-пользуемых энергетических ресурсов, снабжение которыми или передачу которых осуществляют ресурсоснабжающие организации. | Ресурсоснабжающие организации |  | до 01.07.2021 г. |
| 1.12 | Организовать и провести первое энергетическое обследование, последующие энергетические обследования – не реже чем 1 раз каждые 5 лет. | Местная  администрация,  организации,  осуществляющие регулируемые виды деятельности, организации, осуществляющие производство и (или) транспортировку ресурсов |  | до 31.12.2023 г. |

**Глава Соцземледельского**

**муниципального образования О.В.Костикова**